Прес-реліз

м. Херсон                                                                                                         27.12.2011

27 грудня в приміщенні Прес-клубу «Новий день» відбувся круглий стіл на тему «Капітальний ремонт будинків міста за бюджетні кошти: проблеми та шляхи вирішення». Захід організував Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень. Із доповідями виступили: керівник Причорноморського Центру - Олександр Мошнягул та керівник ХМГО «За майбутнє Херсона» Володимир Макуха.

Олександр Мошнягул розповів про результати дослідження капремонту будинків в 2011 році , яке на протязі двох місяців проводили експерти Причорноморського центру та ХМГО «За майбутнє Херсона».

7 грудня, під час урочистого річного звіту Володимир Сальдо повідомив, що цього року на ремонт виділили рекордну суму, більш ніж 10.3 млн. грн. Але чомусь забув додати, що чималенький шматочок цих коштів, а саме 2.5 млн. виділених на ліфти, так і не був використаний за призначенням. Напередодні звіту його «перекинули» на інші витрати.

Взагалі ж цього року фінансування суттєво перерозподілили. На ремонт саме будинків витратили лише половину коштів, трохи більше 5 мільйонів грн., які майже порівну розподілили між комунальними будинками та ОСББ. Враховуючи те що ОСББ мають власні можливості контролювати хід ремонту ми сконцентрували свою увагу на комунальних будинках.

Волонтери організацій відвідали майже всі будинки в яких проводився ремонт і поспілкувалися з їх мешканцями. Яку ж вони побачили картину?

Були опитані мешканці 44 будинків з 45 в яких проводився ремонт. Їм було запропоновано дати оцінку якості проведеного ремонту за 5 – ти бальною системою.

Трохи більше половини, а саме 24 будинка, поставили за ремонт найбільший бал «п’ятірку». Чотирьом будинкам було важко визначитись, вони оцінили ремонт як «задовільний». В інших 16 будинках, або була виставлена «двійка», або мешканці стверджували, що ремонт взагалі не проводився.

Щодо скарг. Заміною мереж тепло и водопостачання практично всі будинки залишились задоволеними. А ось із покрівлями якийсь жах. Ось що розповіли мешканці будинку за адресою вул.. 295 Стрілецької дивізії, 25. «Ми знали, що наш будинок потрапив до «Титульного списку», і чекали на майстрів, ще з вересня. Але з’явились вони лише в останніх числах листопада, коли розпочались дощі. Представилися вони працівниками якоїсь запорізької фірми, яка є і виробником  матеріалу яким ремонтують дах. За їх словами цей матеріал – останнє слово науки. Старий матеріал зривати не треба, вирівнювати дах не треба, стелиш поверх всього новий, просочуєш рідиною, схожою на фарбу, і на кілька років про ремонт забуваєш. Одним словом НОУ – ХАУ. Кажуть у вас влітку справжній басейн буде на даху. Але вже за 2 тижні після ремонту дах не просто потік. Пішла справжня злива. На технічному поверсі воду збирали відрами».

Про подібні речі розповідали і в інших будинках. Для того щоб не бути голослівними наведемо адреси найбільш проблемних будинків. Комсомольська 16, прт. 200  років Херсону 39, пр.. Береговий 7, Лавреньова 26, Комкова 83, Куліша 3а, Миколаївське шосе 13, Димитрова 26 а.

Під час спілкування з городянами виникли питання. Як проводились тендерні роботи, що це за запорізька фірма з новітніми технологіями. Чому про тендер та його переможців жодного слова не йшлося в офіційній пресі? Чому ремонтні роботи в багатьох будинках почались в кінці листопада, коли прогнозували опади? За планами виконкому ремонт повинен був здійснюватись в серпні – вересні.

Друге питання, навіщо виділяти такі мізерні кошти на дахи які вимагають вдесятеро більшого фінансування. Розповідають мешканці будинку вул. І.Куліка 149. «Наш будинок побудований в 1966 році, жодного року ремонт даху не робився. Весь майже в аварійному стані. І що.? Завезли 20 рулонів матеріалу на весь будинок. Робітники кажуть: «Що зможемо то й накриємо». А що робити іншим під’їздам, на які матеріалу не вистачить, і взагалі, чи буде користь від цього ремонту?»

Навіть в тих будинках де мешканці залишились задоволені якістю робіт лунали думку, що це не капітальний ремонт а «клаптиковий». Навіщо кроїти кошти? Не простіше внести до списку менше будинків, але зробити якісний ремонт?

Чи дійсно в деяких будинках не проводився ремонт, і якщо так, то яка доля виділених коштів? Чому ніхто про це нікого не інформує. Може влада не контролює цей процес?

До речі, переважна більшість опитаних під час дослідження експертів та мешканців будинків, вважають одним з шляхів подолання зазначених проблем саме контроль з боку громадськості.

Цьому питанню приділив увагу у своєму виступі Володимир Макуха. Він ознайомив присутніх з проектом «Порядку здійснення контролю членами територіальної громади міста Херсона за проведенням поточного та капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету». Цей документ підготували експерти проекту. Він передбачає можливість участі представників будинків в процесі проведення ремонту на всіх етапах від складання «Титульних списків», до прийняття виконаних робіт, та в наступний експлуатаційний період.

Повний текст «Порядку» додається до прес-релізу.

На думку громадських експертів прийняття зазначеного Порядку сприятиме наведенню порядку в одному з найбільш проблемних питань міського життя. Питання лише за владою, в її бажанні та політичній волі.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 0503966752