Аплікаційна форма

проектної пропозиції

Реєстр. № _________________

| Назва проекту (до 10 слів) | Обустройство детской площадки |
| --- | --- |
| Назва ОСН (повна): | Уличный комитет самоорганизации «Геолог» |
| Територія діяльності (за свідоцтвом) | Ул. Геологов, дома №№ 30-42, 37-63 |
| Дата реєстрації ОСН | 25.12.07 г., № 23 |
| Дата реєстрації юридичної особи | 25.12.07 г. |
| Код у ЄДРПОУ | 35674318 |
| Адреса місцезнаходження | 57156, г. Николаев, Б.Корениха, ул. Геологов, 63 кв.2 |
| Поштова адреса | 57156, г. Николаев, Б.Корениха, ул. Геологов, 63 кв.2 |
| П. І. Б. голови комітету | Деревянко Антонина Григорьевна |
| Контакти (телефон, факс, ел. адреса) | Рабочий тел/факс 48-33-57, моб 8-050-517-20-38 |
| П. І. Б. керівника проекту | Деревянко Антонина Григорьевна |
| Контакти (телефон, факс, ел. адреса) | Рабочий тел/факс 48-33-57, моб 8-050-517-20-38 |
| Строк реалізації проекту (дата початку/дата завершення) | 16.07.12 – 31.10.12 |
| Загальна сума проекту | 34 112,5 |
| в т.ч.: | запитана сума коштів з міського бюджету | 30 912,5 |
|  | сума власного внеску ОСН | 3 200 |
|  | сума залучених (спонсорських) коштів |  |

- Мета проекту: улучшить условия проживания жителей пос. Геологов

- Завдання проекту: построить детскую площадку, обеспечив детям  возможность проводить свой досуг в комфортных условиях.

- Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект (до третини сторінки): отсутствие в пос. Б.Корениха (первая половина) каких-либо детских площадок и качелей приводит к тому, что наши дети играют на проезжей части дороги, в пыли и грязи, подвергая свою жизнь опасности.

- Актуальність проекту (опишіть чому на ваш погляд проект є актуальним для жителів ОСН або всієї громади, до третини сторінки):  Строительство поселка Геологов начато в 1975 году. Активное участие в обустройстве поселка принимала ПГО «Крымморгеология». С 1996 года содержание поселка осуществляется силами самих жителей. В предыдущие годы наш ОСН отремонтировал башню и водопровод, проложил тротуарную дорожку. Каждый год на собраниях  возникал вопрос о необходимости организации досуга хотя бы для самых маленьких детей, но приходилось решать насущные проблемы и строительство детской площадки откладывалось из года в год.  Наконец, в этом году  почти единогласно решили, что дальше откладывать некуда, дети и их безопасность – важнее всего остального.

- Спроможність ОСН (опишіть організаційну та матеріальну спроможність вашого комітету виконати проект, опишіть свій досвід реалізації подібних проектів, іншої власної діяльності): С 2009 года ОСН активно участвует в конкурсах «Шанс для реализации идей». Участвуя в прошлогодних конкурсах, мы  два раза занимали первое место, и получали финансирование в полном объеме, при этом собственный взнос жителей доходил до 50 %. Мы убедились, что даже в нашем отдаленном уголке г. Николаева можно и нужно стремиться к лучшим условиям жизни. Отремонтированная башня значительно облегчила нам жизнь, экономия электроэнергии по сравнению с прошлым годом – в пределах 30 %. Зона санохраны находится в нормальном состоянии, есть подъезд к башне и скважине. Отремонтированный водопровод также принес нам экономию средств, т.к. не стало регулярных порывов, а также не стало конфликтов между жильцами, теперь всем равномерно хватает воды.  Вдоль проложенного тротуара жители высадили цветники и поддерживают внешний вид тротуара, зимой чистят от снега, летом – от бурьянов. В нижнем конце улицы за свои средства проложили трубу для отведения ливневых вод.

- Опис заходів проекту (опишіть детально, що конкретно і яким чином ваш ОСН планує зробити щоб досягти мети та завдань проекту):

  - Провести собрание, на котором обсудить проект и наполнение площадки;

  - Организовать сбор денег, гарантийных писем, писем поддержки;

  - Найти подрядчиков и составить смету работ;

  - Найти (по возможности)  спонсоров;

  - Решить вопрос с отведением земли;

  - Заключить договор на выполнение работ и выполнить их;

  - Обеспечить посильное участие жителей в реализации  проекта;

  - Подготовить отчет о реализации проекта;

  - Отчитаться за потраченные средства;

  - Силами жителей и поселка и отдела культуры Николаевского района устроить праздничный концерт.

- Календарний план реалізації проекту (опішить по датах реалізацію заходів проекту у зручній для вас формі):

  - Организационные вопросы – 12 июля – 27 июля

  - Заключение договора 1-15 августа

  - Подготовительные работы 15 августа – 1 сентября

  - Непосредственные работы  1-30 сентября

  - Отчет о проделанной работе – 21-31 октября

- Результати проекту (опишіть короткострокові та довгострокові результати від реалізації проекту, до половини сторінки):

  - Осуществлена постройка детской площадки;

  - Жители будут спокойны за  безопасность своих детей.

  - Каждому жильцу будет обеспечено качественное и безопасное проведение досуга детей и внуков;

  - Привлечены активисты  для создания  новых ОСН

  - Повысится авторитет городской власти, люди поверят в свои силы, активней будут участвовать в следующих конкурсах.

- Бюджет проекту (на окремому аркуші):

| захід | розрахунок вартості | загальна сума | кошти міського бюджет | кошти ОСН | залучені кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление проекта и отвод земельного участка | 2 000,00 800,00 | 2800,00 |  | 2 800 |  |
| Закупка оборудования | 22 650 | 22 650 | 22 650 |  |  |
| Доставка | 3 000 | 3 000 | 2 600 | 400 |  |
| Установка | 25% от 22 650 грн. | 5 662,5 | 5 662,5 |  |  |
| Всього | 34 112,5 | 30 912,5 | 3 200 |  |

11. Додатки:

- Резюме керівника проекту

- Документи (копія рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН; копія рішення виконкому міської ради про реєстрацію ОСН; копія свідоцтва про держреєстрацію ОСН як юридичної особи; список членів комітету; довідка адміністратора конкурсу про виконання умов проекту Конкурсу 2012 року; інформацію (довідка, виписка) про наявність банківського рахунку)

- Протокол засідання комітету з приводу прийняття рішення щодо участі у конкурсі з визначенням керівника конкурсного проекту, за участі члена конкурсної комісії

- Додаткові документи, що сприяють реалізації конкурсного проекту (необов’язкові): протокол загальних зборів / конференції ОСН, за участі представника адміністрації або члена конкурсної комісії, на якому розглядалась участь ОСН у Конкурсі; листи підтримки проектної пропозиції; гарантійні листи третіх осіб щодо виконання певних робіт або надання фінансової підтримки тощо.