1.Цель проекта.       Создать возможность для подростков и молодежи развиваться физически, вести здоровый образ жизни, быть активными, содействовать гармоничному развитию подрастающего поколения. Здоровые дети - здоровое будущее нашей страны!

2.Задача проекта.         Проект ставит перед собой амбициозную, но вполне реалистичную задачу, направленную на воспитание здорового  подрастающего поколения. Занять спортом подростков, создать для них и их родителей условия, для приятного и полезного проведения свободного времени на свежем воздухе, в здоровой морально обстановке.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране молодежь проводит время с бутылкой пива в руках или с сигаретой. Многие просиживают целыми днями возле компьютеров. Искривления позвоночников, мышечные истощения, нездоровая психика – это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваемся мы, родители. Хорошо оборудованная спортивная площадка во дворе поможет решить многие проблемы, связанные с проведением досуга нашими детьми, поможет родителям больше времени проводить со своими детьми, что немаловажно – бесплатно, с пользой для здоровья.

4. Актуальность проекта.Хорошо оборудованная спортивная площадка во дворе наших домов будет вызывать интерес у подростков и их родителей, будет способствовать желанию больше времени проводить на воздухе, а не у экранов телевизоров. Партия регионов откликнулась на нашу просьбу и помогла установить три тренажера, кольцо для стритбола и турник, но учитывая сегодняшнюю ситуацию с бездомными, малообеспеченными, с бродячими кошками и собаками, просто необходимо установить ограждение, ну и конечно расширить комплекс спортивного оборудования, обустроить прилегающую территорию, что бы досуг был не только полезным, но и приятным.

5. Возможности ОСН. Квартальный комитет самоорганизации населения «Турбинист» - это люди с высшим образованием, занимающие активную жизненную позицию, умеющие профессионально выполнять поставленные задачи. В июне первая годовщина создания комитета, но уже есть первые успехи в работе. Сейчас во дворе появилась замечательная детская площадка. Приобретенный опыт  успешной реализации проекта обустройства детской площадки показал, что задачи, которые комитет ставит перед собой, вполне реалистичные и выполнимые. Были подготовлены документы и спилены пять засохших тополей, весной были проведены субботники и высажено десять молодых деревьев, побелены старые, обкопаны, разбиты клумбы возле домов. Комитет начал небезуспешную работу с КЖЕП «Зоря» - улучшился вывоз мусора, лучше убирается территория, закрыты люки на проезжей части.

6.Описание мероприятий, предусмотренных проектом.

Комитет в своей работе опирается на профессионализм. Успешное сотрудничество с департаментом ЖКХ, депутатом Филонок Т.А., концерном «Интер Атлетика», позволяет найти оптимальные решения.

Комитет обратился за спонсорской помощью к МПП «Амстронг», которое готово поддержать начинания и помочь завести песок на спортивную площадку.

В распоряжении комитета имеются лопаты, и др. инструменты, которые помогут при планировке и расчистке участка. Предварительно согласовано участие ЖЭКа в демонтаже износившихся остатков детского оборудования. Площадку планируется разместить на месте бывшей детской площадки (см. планировку).

Итак, планируется ряд мероприятий по обустройству спортивной площадки:

--  планировка участка под новую площадку, в т. ч. демонтаж старых колес, спиливание ветвей, представляющих опасность (сухих, сильно наклоненных) на деревьях в районе планируемой площадки(силами жителей);

-- демонтаж старой проржавевшей горки (ЖЭК);

-- разбивка и установка ограждения площадки ;

-- монтаж оборудования площадки (силами жителей);

-- подсыпка песком (силами жителей);

-- благоустройство прилегающей территории (силами жителей);

-- торжественное открытие спортивной площадки!!

7. Календарный план  реализации проекта.

Июль 2012г. –  планировка участка под новую площадку, в т. ч. демонтаж старых колес , спиливание ветвей, представляющих опасность (сухих, сильно наклоненных) на деревьях в районе планируемой площадки;  демонтаж старой горки.

Август 2012г. – разбивка участка и установка ограждения монтаж оборудования детской площадки; подсыпка песком.

Сентябрь 2012г. – благоустройство прилегающей территории (высаживание цветов и др. зеленых  насаждений: кустарников спиреи, форзиции, сирени).

31 октября 2012г. – торжественное открытие спортивной площадки!

8. Результаты проекта. Реализация проекта поможет улучшить условия проведения досуга с пользой для здоровья подрастающего поколения и их родителей. Будет способствовать созданию благоприятного климата в семьях. Обустройство спортивной площадки поможет проводить различные мероприятия с детьми:

- проведение спортивных соревнований “Папа, мама, я – спортивная семья”

- проведение  мероприятий, направленных на поддержание здоровой атмосферы во дворе, доме подъезде, что позволит лучше узнать соседей и находить с ними общий язык понимания и уважения.

Реализация проекта позволит  людям почувствовать поддержку властей, их   заинтересованность в улучшении уровня жизни, послужит следующим шагом в реализации масштабного комплексного проекта по благоустройству нашего двора (со спортивной и детской площадками, тенистыми уголками отдыха пенсионеров, огражденными мусорными баками).  В комплексном проекте развития и обустройства двора заложены также мероприятия по озеленению и ремонту внутри дворовых  проездов и тротуарных дорожек, установка вазонов с цветами. Изучается рынок, чтобы найти оптимальное решение поставленных задач. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы нашему двору вернуть былую ухоженность и уют.

9.Бюджет проекту:

| захід | розрахунок вартості | загальна сума | кошти міського бюджета | кошти ОСН | залучені кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировкаучастка; демонтаж старыхколес; обпиливаниедеревьев. Демонтаж существующейгоркилестницы. Ограждение площадки, | 10369.00 | 10369.00 | 6669.00 | 3700.00 | 0.00 |
| Оборудование площадки: |  |  |  |  |  |
| Гимнастический комплекс “Растишка” | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тренажер “Орбитрек” | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вешалка с навесом | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Общаястоимостьоборудования площадки, в т.ч. монтаж и доставка | 26125.00 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00 | 0.00 |
| Песок: | 3х350.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 |
| Проект | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: |  | 37 000.00 | 33 300.00 | 3700.00 | 0.00 |

11. Додатки:

- Резюме керівника проекту

- Документи (копія рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН; копія рішення виконкому міської ради про реєстрацію ОСН; копія свідоцтва про держреєстрацію ОСН як юридичної особи; список членів комітету; довідка адміністратора конкурсу про виконання умов проекту Конкурсу 2010 року; інформацію (довідка, виписка) про наявність банківського рахунку)

- Протокол засідання комітету з приводу прийняття рішення щодо участі у конкурсі з визначенням керівника конкурсного проекту, за участі члена конкурсної комісії

- Додаткові документи, що сприяють реалізації конкурсного проекту (необов’язкові): протокол загальних зборів / конференції ОСН, за участі представника адміністрації або члена конкурсної комісії, на якому розглядалась участь ОСН у Конкурсі; листи підтримки проектної пропозиції; гарантійні листи третіх осіб щодо виконання певних робіт або надання фінансової підтримки тощо.