Аплікаційна форма проекту

| Назва проекту (до 10 слів) | Підвищення безпеки і комфорту проживання для жителів будинку ОСН «Ніка» |
| --- | --- |
| Назва ОСН (повна): | Орган самоорганізації населення «Ніка» по вул.Громадянська, 44-А |
| Територія діяльності (за свідоцтвом) | У межах прилеглої території, визначеної міською радою |
| Дата реєстрації ОСН | 20.12.2006 р. № 14 |
| Дата реєстрації юридичної особи | 26.12.2006 р. «Свідоцтво» серія А01 № 120656 |
| Код ЄДРПОУ | 34851544 |
| Юридична адреса | 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 44-А |
| Поштова адреса | 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 44-А, ком.18 |
| П.І.Б. голови комітету | Томченко Наталя Леонідівна |
| Контакти (телефон, факс, ел.адреса) | Моб. тел. 0 965 821 681, дом. тел. 76-78-85 |
| П.І.Б. керівника проекту | Томченко Наталя Леонідівна |
| Контакти (телефон, факс, ел.адреса) | Моб. тел. 0 965 821 681 |
| Строк реалізації проекту (дата початку/ дата завершення) | 2,5 місяця (26.07.2012/25.09.2012) |
| Загальна сума проекту, в т.ч.: | 96869 грн. |
| запитана сума коштів з міського бюджету | 46869 грн. |
| сума власного внеску ОСН | 50000 грн. |
| сума залучених спонсорських коштів | - |

КОНКУРСНИЙ  ПРОЕКТ

- Назва проекту: Підвищення безпеки і комфорту проживання для жителів  будинку ОСН «Ніка».

- Мета проекту: провести капітальний ремонт покрівлі будинку гуртожитку, яка знаходяться в аварійному стані після великого строку експлуатації для запобігання аварійної ситуації.

- Завдання проекту:

  - забезпечити безпеку проживання в домі по вул. Громадянська, 44-А сорока семі сім’ям, з яких 27 сімей з неповнолітніми дітьми, а 12 неповних сімей, в яких неповнолітні діти виховуються вдовами та одинокими матерями;

  - провести капітальний ремонт покрівлі будинку для створення сприятливих умов проживання мешканцям будинку та для запобігання аварійної ситуації у зв’язку можливим обрушенням шиферу з покрівлі.

- Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект: в гуртожитку ОСН «Ніка» по вул. Громадянська, 44-А існує велика кількість проблем у зв’язку з тим, що, по-перше, будинок 1956 року побудови, по-друге, тривалий час ніяких ремонтів в будинку не проводилось. В аварійному стані знаходиться фасад будинку, система водопостачання, система опалення, але найголовнішою проблемою будинку є покрівля гуртожитку. У 2006 році у будинку була пожежа, яка виникла через несправність електропроводки на третьому поверсі трьохповерхового гуртожитку. У лютому 2007 року після стихійного вітра було пошкоджено велику частину покрівлі (зірвало та побило шифер). Внаслідок цієї пожежі та стихійного лиха, була пошкоджена покрівля будинку (обгоріла велика кількість стропил, була пошкоджена велика кількість шиферу). Після цього був проведений частковий ремонт покрівлі власними силами, але через відсутність якісних матеріалів, використовувався шифер, який вже був у користуванні, тому в даний момент шифер протікає, мешканці третього поверху живуть в антисанітарних умовах.  Зробити капітальний ремонт покрівлі власними силами не має можливості через високу вартість роботи і матеріалів, а в гуртожитку проживають лише малозабезпечені сім’ї.

- Актуальність проекту. Проект є дуже актуальним для 98 мешканців трьохповерхового будинку по причині того, що від результату капітального ремонту покрівлі залежить безпека проживання всіх жителів дома. Особливу безпеку несправна покрівля становить в осіннє-зимовий та весінній період, коли значно збільшується кількість опадів та знижується температура повітря, через це ідуть великі тепловтрати, а зараз, коли по всій країні впроваджуються енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт покрівлі має велике економічне значення.

- Опис заходів проекту: у березні 2012 року на зальних зборах членів БК СОН «Ніка» було прийнято рішення зробити капітальний ремонт покрівлі будинку. Була запрошена будівельна організація ТОВ «Пік Гарант», що спеціалізується на ремонті покрівель, фахівцями  проведена попередня оцінка капітального ремонту покрівлі будинку, що склало за цінами березня 2012 року 96869 грн. Протягом 2010 – 2012 року мешканцями будинку великими зусиллями кожної сім’ї зібрано на розрахунковий рахунок 50 000 грн. По причині того, що вищезазначені роботи неможливо виконати ні в повному обсязі, ні частково власними силами, а вільних коштів в ОСН немає, на різницю розроблений даний проект.

- Календарний план реалізації проекту:

  - Проведення експертизи капітального ремонту будинку по вул. Громадянська, 44-А (26-28 липня 2012рку);

  - Закупівля матеріалів та доставка їх за адресою будинку (29-30 липня 2012 року);

  - Проведення капітального ремонту покрівлі будинку підрядною організацією (01 серпня – 25 вересня поточного року).

- Результати проекту:

  - До короткострокових результатів проекту відноситься період з 15.07.12р. до 15.07.14р. – це період виконання проекту та строк гарантійного періоду використання покрівлі у будинку по вул. Громадянська, 44-А, коли мешканці будинку відчують перевагу безпечного життя в домі, комфортного життя у власній домівці без щотижневих косметичних ремонтних робіт стін та стелі, без страху залишитись без даху над головою;

  - Головна мета проекту - довгостроковий результат, тобто подальша активізація мешканців будинку ОСН «Ніка» до поліпшення житлових умов проживання у домі (капітальний ремонт системи теплопостачання, ремонт системи водопроводу). Також, залучення мешканців будинку до  сприяння реалізації міської програми м. Миколаєва «Благоустрій міста»  (ремонт фасаду будинку, влаштування дитячого майданчика). Реалізація енергозберігаючих заходів у будинку (заміна старих вікон на металопластикові, заміна звичайних ламп розжарювання на енергоефективні).  За рахунок розробки наступних проектів: міських, державних, міжнародних прискорити вирішення вищеописаних проблем і задумів.

- Бюджет проекта:

| Захід | Розрахунок вартості | Загальна сума | Кошти міського бюджету | Нефінансовий внесок ОСН (у фінансовому еквіваленті) | Залучені кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі |
| Розборка покрівлі будинку від шиферу | 760м2 676,54грн. | 6170грн. | 6170грн. | - | - |
| Заміна обрешітки дошками | 1180м2 3483,10 грн. | 4932грн. | 4932грн. | - | - |
| Покриття покрівлі шифером | 760м2 5126,95грн. | 46758грн. | - | 46758грн. | - |
| Сталь оцинкована 0,55мм | 0,306т 10338,19грн. | 3796грн. | 3017грн. | 779грн. | - |
| Укріплення стропил | 0640м2 3207,65грн. | 2463грн. | - | 2463грн. | - |
| Вишка телескопічна під’йомна 25м | 12 170грн. | 2448грн. | 2448грн. | - | - |
| Штукатурка витяжок, перевезення сміття |  | 3533грн. | 3533грн. | - | - |
| Технічний надзор |  | 1573грн. | 1573грн. | - | - |
| Проект |  | 4200грн. | 4200грн. | - | - |
| Експертиза проекту |  | 396грн. | 396грн. | - | - |
| Виконання робіт (зарплата) |  | 20600грн. | 20600грн. | - | - |
| Всього: | 96869,00 грн. | 46869,00 грн. | 50000,00 грн. | - |
| ВСЬОГО: | 96869,00 грн. | 46869,00 грн. | 50000,00 грн. | - |

- РЕЗЮМЕ:

Томченко Наталя Леонідівна народилась у м. Миколаєві 05 грудня 1957 року. Освіта середня. 30 років працювала на швейній фабриці «Евіс», з яких останні 22 роки економістом фінансового відділу.

З листопада 2006 року мешканцями дому вибрана головою ОСН «Ніка». Як голова будинкового комітету проводжу організаційну роботу з мешканцями будинку щодо щоквартальної участі у суботниках, проводжу роз’яснювальну роботу серед мешканців щодо необхідності благоустрою прилеглої території, проведення часткового і капітального ремонту будинку, впровадження енергозберігаючих заходів, тощо. Впродовж своєї діяльності на місці голови правління будинкового комітету самоорганізації населення «Ніка» під моїм керівництвом проведено ряд часткових ремонтів будинку, капітальний ремонт електропроводки будинку внаслідок реалізації щорічного конкурсу проектів органів самоорганізації населення м. Миколаєва у 2010 році (детальніше описано у п. 6 проекту).

У грудні 2009 року пройшла навчання по курсу «Управління діяльності ОСН» на базі Інституту державного управління ДУ ім. Петра Могили.

У грудні 2010 року нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради за особливі заслуги перед територіальною громадою міста Миколаєва, за плідну працю, активну участь у житті територіальної громади, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Миколаєва та з нагоди 20-ї річниці становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні (копія додається).