Т.  Золотухина, О. Голинська

Доброчесні муніципальні послуги в м. Миколаєві : Методичний посібник / Т. В. Золотухіна, О.В.Голинська,– Миколаїв: ФРММ, 2015. – 64 с.

Список авторів:

Голинська О. В. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, експерт Фонду розвитку м. Миколаєва

Золотухіна Т. В. – експерт Миколаївської міської громадської організації

«Фонд розвитку м. Миколаєва»

Посібник містить викладений доступною для пересічного громадянина мовою опис аналітичного дослідження ефективності виконання міської цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2010-2014р, матеріали громадської антикорупційної експертизи Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019р а також бюджетних програм в складі яких виконується вказана цільова Програма.

На основі матеріалів посібника керівники та члени місцевих громадських організацій зможуть проаналізувати відповідні програми соціально-економічного розвитку, а також цільові та бюджетні програми органів місцевого самоврядування своїх громад та розробити пакет вимог до ОМС, склавши план суспільного впливу (адвокасі) з їх виконання. Посібник допоможе отримати відповідну ресурсну підтримку проектів та програм.

Формат А4, стор.

Наклад 150 прим.

Друк: СПД-ФОБойчук В. М.,

м. Миколаїв, вул. В. Морська37/3

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………….………3

Опис основних етапів дослідження……………………………………………………..…….6

Етап 1. (Результати) Відповідність цільової програми основними

напрямками стратегії соціально - економічного розвитку регіону.

Відповідність структури Програми нормативно-правової

бази ЦООВ. ……………………………………………………………………………….…………5

Етап 2. (Результати) Оцінка виконання заходів та завдань програми в

установлені строки; досягнення передбачених

цільових показників програми……………………………………………………………..…12

Етап 3.  (Результати) Оцінка ефективності

бюджетних програм……………………………………………………..…………………...…..24

Етап 4. Проведення громадської антикорупційної експертизи (ГАЕ)

рішення Миколаївської міської ради№45/3 від 23.01.2015р

«Про затвердження Програми реформування

та розвитку житлово-комунального господарства

м. Миколаєва на 2015-2019 роки…………………………………………………………..…..50

Висновок громадської антикорупційної експертизи…………………………………….53

Загальні висновки……………………………………………………………………...…………61

Додатки:

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2013-2014рр..

Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради за посиланням http://frgn.mk.ua/?p=7382

Паспорти бюджетних програм на 2015р. за посиланням http://frgn.mk.ua/?p=7382

Вступ

О. В. Голинська

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, експерт Фонду розвитку м. Миколаєва

Бюджетна реформа в Україні є об’єктивною потребою сьогодення. Наприкінці 2014 р. перед прийняттям Державного бюджету на 2015 рік  Верховна рада внесла низку прогресивних змін до законодавчих актів, які є запорукою створення нової бюджетної системи. Основна мета змін до Бюджетного кодексу України – запровадити в 2015 році нову модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Разом з Бюджетним кодексом змін зазнали також і Податковий кодекс України та багато інших законів.

В основі змін до Бюджетного кодексу України - децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів. При розробці механізмів децентралізації за основу взятий досвід Польщі.

Головні напрями змін, які стосуються підвищення ефективності бюджетного процесу.

1. Бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів:

– самостійне формування місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних дохідних джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, визначених у проекті державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту  до 15 вересня року, що передує плановому.

– незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому;

– спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від міжнародних фінансових організацій;

– надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного значення;

– надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах державних банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних  установ;

– самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю та надання пільг по їх сплаті;

– встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних податків (податку на доходи фізичних осіб  та податку на прибуток підприємств) за кожною ланкою бюджету;

– відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів  та доведення їх до місцевих бюджетів;

– формування єдиного кошика доходів загального фонду та розширення його джерел;

– заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та запровадження: базової дотації  – для підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів; реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податкоспроможності територій.

2. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел  доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів.

3. Новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання. Суттєва новація вирівнювання бюджету не за видатками, а за доходами (як у багатьох країнах), що значно стимулює регіони до нарощення доходів.

4. Нова трансфертна політика для посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях.

5. Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.

6. Поява нових учасників бюджетного процесу – територіальних громад. Громади, об'єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про добровільне об'єднання територіальних громад, матимуть  такі ж повноваження,  як   міста обласного значення. Територіальні громади, які об'єднаються до 15 жовтня року, що передує плановому, зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини  з державним бюджетом  починаючи з планового бюджетного періоду. Однак, органи місцевого самоврядування в  селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися, позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень.

7. Невикористані субсидії та субвенції залишатимуться в розпорядженні місцевого бюджету і можуть  бути використані у наступному році. Таким чином відтепер місцеві громади зможуть плавніше планувати деякі видатки свої бюджетів, особливо капітальні.

8. Кошти «фонду регіонального розвитку» мають бути розподілені  не пізніше, ніж через 3 місяці після прийняття Державного бюджету (таким чином, у місцевих органів влади буде достатньо часу на їх використання). Місцеві органи влади повинні будуть фінансувати 10% витрат на ці проекти, що, можливо, підвищить якість розроблюваних ними проектів. Мінрегіоном вже розроблено окремий Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також Порядок використання таких коштів у 2015 році.

9. Введені деякі передумови для середньострокового (трьохрічного) бюджетного планування. У рамках бюджетного процесу НБУ буде надавати трирічний прогноз «показників валютно-курсової політики». При цьому існує певна невідповідність стосовно того, що Мінекономрозвитку повинен надавати тільки однорічний макроекономічний прогноз.

Відповідно до внесених змін у Бюджетний кодекс України, відбулося посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у частині формування паспортів бюджетних програм та запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації, необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм.

Для забезпечення збалансованого розвитку відповідної території або галузі економіки необхідні прогресивні технології та дієві важелі державного управління. Важливим інструментом регулювання цього процесу залишається розробка та реалізація цільових програм. Як показує досвід, існує потреба оцінювати результати виконання кожної цільової програми, а також ефективність використання ресурсів, необхідних для виконання програми. Моніторинг і оцінка цільових програм включають порівняння результатів і витрат на їх досягнення, аналіз тривалості їх виконання, необхідності й відповідності цих програм вимогам часу.

Застосування моніторингу дає можливість порівнювати стан виконання цільових програм у динаміці, за роками та між головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачити термін їх виконання та визначити найефективніші цільові програми при розподілі бюджетних коштів на середньострокову перспективу.

Ще один виклик, що зараз стоїть перед державою в процесі здійснення реформ – це неосяжний рівень корупції, що проник у всі гілки державної, та муніципальної  влади. Сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема корупції і вирішити її можливо лише реалізувавши комплекс антикорупційних заходів, які необхідно послідовно здійснювати в кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований не лише на викорінення корупції як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню.

Зменшити масштаби проблем, що виникають внаслідок недосконалості законодавства, покликана антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, обов'язковість проведення якої передбачено статтею 55 Закону України "Про запобігання корупції", оскільки саме цей інструмент є одним із шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити корупціогенні норми ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів.

Серед основних факторів, що можуть сприяти виникненню корупції в державі, насамперед, є нормативно-правові акти, що видаються державними органами.

В досліджені представлена оцінка ефективності міської цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2010-2014рр, (далі Програма), а також висновки громадської антикорупційної експертизи и нової Програми розвитку та реформування ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 р.

Мета дослідження:

- оцінка  ефективності реалізації цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ 2010-2014р.;

- визначення ступеню доцільності застосування пакету бюджетних програм, якими реалізовувалась у 2013-2014р Програма реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014рр.;

- оцінка економічної ефективності реалізації вказаних бюджетних програм;

- визначення ступеню корупційної  небезпечності нової цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 рр.

По результатах дослідження сформовані рекомендації виконавчим органам місцевого самоврядування щодо методів підвищення ефективності виконання цільової Програми… на 2015-2019рр, а також щодо запобігання можливих корупційних ризиків при використанні бюджетних коштів.

Опис основних етапів дослідження

Етап 1. Відповідність цільової програми основними напрямками стратегії соціально - економічного розвитку регіону. Відповідність структури Програми нормативно-правової бази ЦООВ.

Визначення відповідності структури затвердженої місцевої цільової Програми вимогам ЗУ «Про державні цільові програми» і нормативно-правовим актам, які регулюють порядок розробки цільових програм, та розробка пропозицій з вдосконалення досліджуваної Програми а також інших місцевих цільових програм.

Етап 2. Оцінка виконання заходів та завдань програми в установлені строки; досягнення передбачених цільових показників програми.

Визначення ступеню виконання завдань програми  з точки зору:

- Доцільності задекларованого завдання в досягненні мети Програми.

- Доцільність використання бюджетних коштів для виконання завдання.

- Обґрунтованість/необґрунтованість виконання/невиконання завдання.

- Наявності результатів та результативних показників виконання завдання.

Етап 3.  Оцінка ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом:

- Аналізу:

- відповідності бюджетної програми пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та окремих галузей економіки (сфер діяльності регіону);

- відповідності бюджетної програми нормативно-правовим актам, на підставі яких передбачається її виконання;

- мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення певного результату;

- ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних показників;

- чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми;

- Порівняльного аналізу ефективності  бюджетних програм, які здійснюють розпорядники коштів місцевих бюджетів.

Етап 4. Проведення громадської антикорупційної експертизи (ГАЕ) рішення Миколаївської міської ради№45/3 від 23.01.2015р «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки

Виявлення корупціогенних факторів, в нормативно правовому акті - рішенні Миколаївської міської ради №45/3 «Про затвердження Програми розвитку та реформування ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 р», а також виявлення корупціогенних факторів в пакеті бюджетних програм, які виконуються в рамках реалізації міської цільової Програми.. до 2019р та затверджені рішенням міськради №45/5 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2015р».

Етап 1. (Результати)

Відповідність цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014р (далі Програми) основними напрямками стратегії соціально - економічного розвитку регіону. Відповідність структури Програми нормативно-правової бази ЦООВ.

  - Відповідність цільової програми основними напрямками стратегії соціально - економічного розвитку регіону .

Рішенням Миколаївської міської ради № 2/8 від 2010-12-30 затверджено Програму економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки, в якій зазначено, що:

житлово-комунальне господарство – важлива галузь міського господарства, її реформування – одне з головних завдань, спрямованих на забезпечення сталого функціонування міста. Становлення ринкової, соціально орієнтованої економіки вимагає нових підходів до регулювання такої важливої сфери як житлово-комунальна, яка покликана забезпечити комфорт мешканцям міста.

Цілі і пріоритети в галузі житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки:

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- вдосконалення системи управління у житлово-комунальній сфері міста;

- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та залучення населення до утримання житлового фонду;

- стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

- залучення фінансових ресурсів для розвитку галузі.

Загальний висновок: затвердження цільової міської Програми реформування та розвитку ЖКГ на 210-2014р рішенням №48/12 сесій Миколаївської міської ради 02.09.2010р відповідає пріоритетам економічного та соціального розвитку м. Миколаєва.

  - Відповідність структури Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014р нормативно-правової бази ЦООВ

Для забезпечення збалансованого розвитку відповідної території у визначеній галузі економіки необхідні дієві важелі державного управління. Важливим інструментом регулювання цього процесу залишається розробка цільових програм. Як показує досвід, існує потреба оцінювати результати виконання кожної цільової програми, а також ефективність використання ресурсів, необхідних для виконання програми.

І. Закони та нормативно-правові акти України, які регулюють методологію розробки та виконання цільових програм (основні):

| №з/п | Нормативно-правовий акт | Джерело |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон України від 18.03.2004 р. № 1621 «Про державні цільові програми» | http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 |
| 2 | Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,моніторингу та звітності про їх виконання» | http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738 |
| 3 | Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» | http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF |
| 4 | Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 №1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи» | http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1251-09 |

ІІ. Закони та нормативно - правові акти України, які регулюють методологію розробки та виконання регіональних цільових програм:

- Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (далі Наказ №367);

- Закон України від 18.03.2004 р. № 1621 «Про державні цільові програми». (у ч.2 розділу «Загальні положення» «Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» йдеться про те, що «Регіональні цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм,зазначених у Законі України «Про державні цільові програми»).

Серед Законів України та нормативних актів і рішень відсутні узгоджені та комплексні документи, які б безпосередньо регулювали методологію розробки та виконання місцевих цільових програм:

«Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (Наказ 367) наділяють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування такими повноваженнями щодо розробки цільових програм:

- ініціювання розроблення цільової програми місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та громадське обговорення концепції програми;

- якщо ініціатором розроблення програми є орган місцевого самоврядування, він подає пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програми, які зазначені в пункті 5 розділу І Методичних рекомендацій, місцевому органу виконавчої влади для підготовки відповідних висновків;

- у разі отримання позитивного висновку готується проект розпорядчого документа місцевого органу виконавчої влади (розпорядження, протокольне доручення, спільне рішення) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець та строк підготовки;

- виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проекту програми;

- підготовка проекту програми здійснюється місцевим органом виконавчої влади самостійно або спільно із заінтересованими науковими організаціями, підприємствами, установами,які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми;

- експертиза визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту програми, здійснюється структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади з економічних та фінансових питань. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, науковці;

- з метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися на зовнішньому сайті місцевого органу виконавчої влади, а в місцевій пресі – публікуватися інформаційні матеріали про проект програми;

- після отримання позитивного висновку проект програми надається органу місцевого самоврядування для розгляду на сесії органу місцевого самоврядування;

- проект рішення органу місцевого самоврядування про затвердження програми готує  розробник.

Джерела фінансування цільової програми - місцевий бюджет, районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети, бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування, кошти не бюджетних джерел. Аналіз вищенаведених нормативно-правових актів показав, що чинне Законодавство України наділяє місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повноваженням розробляти цільові програми. Структура та принципи розроблення соціально-економічних програм регулюються Законами України та нормативно-правовими актами.

Закони України та нормативно-правові акти і рішення, які регулюють методологію розробки та виконання регіональних цільових програм є узгодженими та комплексними.

ІІІ. Відповідність цільової «Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства м. Миколаєва на 2010-2014 роки» (рішення Миколаївської міськради №48/12 від 02.09.2010 http://mkrada.gov.ua/documents/2507.html (далі Програма) уніфікованим вимогам законодавства України.

ІІІ.1.Відповідність структури Програми вимогам НПА.

Виконкомом Миколаївської міської ради 27.06.2008р затверджено рішення №1368 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» http://mkrada.gov.ua/documents/12269.html . В означеному рішення вимоги до розділів програми корелюються з уніфікованими вимогам, затвердженими Наказом №367. Але, замість необхідних розділів розробники програми представили інші, які не передбачені-нормативними документами державного рівня.

Аналіз відповідності розділів програм вимогам НПА показав наступне

Порівняльна таблиця

| Розділ програми згідно Методичних рекомендацій (Наказ Мінекономіки №367) | Розділ Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства м. Миколаєва на 2010-2014 роки |
| --- | --- |
| Паспорт програми | Паспорт програми |
| Визначення проблеми,на розв'язання якої спрямована програма | Розділ відсутній. |
| Визначення мети програми | Мета програми |
| Обґрунтування шляхів і Засобів розв’язання проблеми | Розділ відсутній |
| Обсяги та джерела фінансування | Фінансове забезпечення програми |
| Строки та етапи виконання програми | Розділ відсутній |
| Перелік завдань і заходів програми | Завдання програми |
| Результативні показники | Розділ відсутній |
| Напрями діяльності та заходи програми | Шляхи та способи розв’язання проблеми |
| Координація та контроль за ходом виконання програми | Контроль за виконанням програми |

2.Відповідність розділу «Паспорт програми» вимогам НПА.

Аналіз розділу «Паспорт програми» вимогам НПА показав наступне.

Паспорт Програми не відповідає формі паспорту програми, затвердженої Наказом 367. В паспорті програми відсутні дані щодо дати, номеру і назви розпорядчого документа органу влади про розроблення програми

3.Відповідність розділу  «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма» вимогам НПА.

Наказ 367: «Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 5 останніх років (із посиланням на джерела інформації) обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми»

Такого розділу  як «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма» Програма не містить. Замість нього в Програмі присутній такий собі аналог - Розділ «Сучасний стан житлово-комунального господарства міста», який по факту представляє собою статистичну інформацію щодо галузей житлово - комунального господарства. Дана інформація мала б бути винесена в додаток до Програми, щоб не обтяжувати текстову частину.

Аналіз розділу показав відсутність опису проблеми та її чіткого визначення, нерозуміння розробниками програми сутності та значення цього розділу для забезпечення якості і ефективності цільової програми загалом.

Розробники намагалися описати проблему, але тенденції змін не представлені, прогнозів змін не зроблено, пріоритетність проблем не доведена. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом не кореспондується з заявленими проблемами. Власне ініціатором Програми вся проблема житлово-комунального господарства міста зводиться до браку коштів на ті та інші ремонтні роботи.

У програмі при визначені проблеми та обґрунтуванні її значущості та пріоритетності, немає порівнянь основних прогнозних показників вирішення проблеми. Це унеможливлює визначення та усвідомлення масштабів проблеми, суспільних змін, якщо проблема не буде вирішена.

Щоб зрозуміти проблему, яка існує у програмі по замовченню, потрібно було аналізувати мету і пристосовувати її до дуже загального опису проблеми, що само по собі  є алогічним.

Загалом даний розділ містить не стільки ідентифікацію проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, скільки опис потреб для виконання робіт по будівництву, реконструкціях, ремонтах та інш.

4.Відповідність розділу «Мета програми» вимогам НПА.

Без визначення проблеми, її усвідомлення неможливо вірно визначити мету програми, шляхи та способи вирішення проблеми. Встановити відповідність мети програми визначеній проблемі є неможливим оскільки проблема чітко не сформульована та не обґрунтована.

5.Відповідність розділу «Шляхи і засобів розв’язання проблеми» вимогам НПА.

- Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблеми розробниками програм не робиться

- Аналіз визначення оптимального варіанту вирішення проблеми є формальним, бо не пов’язаний з проблемою.

6.Відповідність розділів «Завдання» та «Заходи» програми вимогам НПА.

- Визначення завдань та заходів Програми на відповідність меті проводилась без врахування причинно-наслідкового зв'язку між проблемою та метою програми

- Завдання в Програмі відповідають задекларованій меті.

- Орієнтованість на результат (конкретність та реалістичність) виконання завдань в Програмі не прослідковується.

- Вказівка на метод вимірювання результату завдань не визначений.

- Заходи, які визначені у програмі, не завжди відповідають завданням. 79% заходів – це заходи, пов'язані ремонтом, реконструкцією об’єктів житлово-комунальної інфраструктури. В Програмі відсутні заходи по виконанню завдань:

- забезпечення можливості розв’язання громадою міста Миколаєва житлово-комунальних проблем. Взагалі не зрозуміло що мали на увазі ініціатори розробки Програми, формулюючи дане завдання.

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури.

- розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері.

- усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг.

- Вимірюваність у часі (терміни виконання) заходів визначені. Орієнтованість на результат (конкретність та реалістичність) заходів не прослідковується.

- Вказівка на метод вимірювання результату заходів відсутня.

7.Відповідність розділу «Ресурсне забезпечення програми» вимогам НПА

- Джерела фінансування програм визначені.

8.Відповідність розділу «Організація управління та контролю за ходом виконання програми» вимогам НПА.

- Відповідальні виконавці програми визначені.

- Способи координації заходів між відповідальними виконавцями та головним розпорядником коштів не визначені

- Строки та форми звітності відсутні.

9.Відповідність розділу «Очікувані кінцеві результати виконання програми та її ефективність» вимогам НПА.

- Аналіз очікуваних результатів засвідчує, що розробники програм доволі вільно планували очікувані результати, не зважаючи на до цього заплановані заходи.

- Показники виконання програми не визначені

- Оцінка ефективності виконання програми відсутня.

Загальний висновок.

- Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014р відповідає пріоритетам економічного та соціального розвитку м. Миколаєва.

- Розробники місцевої цільової Програми не дотримуються вимог діючих НПА щодо методології розробки та виконання регіональних цільових програм, що в свою чергу негативно впливає на якість Програми і знижує її ефективність:

- Нечітко визначені проблема, завдання та шляхи реалізації Програми, відсутність взаємозв’язку між задекларованою метою та набором завдань та заходів на, спрямованих на досягнення мети негативно впливає у подальшому на комплектацію та ефективність бюджетних програм, якими виконується цільова міська Програма (детальніше див Етап 3).

- Перелік розділів не відповідають вимогам НПА. Включаються розділи, які не передбачені-нормативними документами. Проблема не описана, тенденції змін не представлені, прогнозів змін не зроблено, пріоритетність проблем не доведена. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом не кореспондується з заявленими проблемами. Встановити відповідність мети програми визначеній проблемі є не можливим, оскільки проблема чітко не сформульована і не обґрунтована. Це унеможливлює виявлення причинної гіпотези існування проблеми та визначення мети програми для її вирішення. Завдання переважно відповідають задекларованій меті, але носять в основному неконкретний, декларативний характер. Досить вільно плануються очікувані результати, не зважаючи на заплановані заходи.

- Кількісні та якісні показники, яких планується досягти після виконання-програми, не представлені, що суперечить не тільки нормативно-правовому забезпеченню державного рівня, а навіть рішенню виконкому Миколаївської міської ради №1368 .

- Потреба в коштах для виконання заходів визначається довільно, без необхідних-розрахунків. Обсяги фінансування є сумнівними і не обґрунтованими, їх реальну ефективність визначити неможливо.

Посадові особи місцевого самоврядування здійснили розробку проекту Програми не маючи спеціальної  підготовки у цій специфічній діяльності. Таку спеціальну підготовку для них на місцевому рівні на регулярній основі ніхто не здійснює. При підготовці проекту Програми посадовці не намагаються хоча б частково дотримуватись вимог нормативних документів.

Громадськість до процесу розробки, прийняття програми та контролю за  виконанням не долучається. Обговорення проекту Програми та результатів їх виконання майже не проходять, а якщо і відбувається, то чисто формально.

Таким чином, проблема недосконалості розробки та виконання місцевої цільової Програми (як обраної сфери так і інших сфер суспільного життя) задля вирішення найбільш актуальних та гострих проблем регіонального розвитку створює прецеденти розробки неефективної політики, неефективного, а часом нецільового використання бюджетних коштів, передумови для корупції. Все це є сигналом для органу місцевого самоврядування м. Миколаєва в сучасних умовах глибокої політичної та економічної  кризи, негайно провести детальне оцінювання місцевих цільових програм, переглянути їх зміст та затрати на виконання; провести підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування з розроблення та виконання місцевих цільових програм; вдосконалити методологію їх розробки та виконання, налагодити контроль за всіма етапами розробки та реалізації міських цільових програм

Рекомендації.

1). Організувати освітній процес для органів місцевого самоврядування з практичного застосування основ розроблення місцевих цільових програм;

2). Налагодити контроль за всіма етапами розробки та реалізації міських цільових програм;

3) Впровадити в практику міської ради при прийнятті про продовження/ пролонгацію міських цільових програм після отримання позитивного висновку аудиту ефективності виконання цільових та бюджетних програм.

Етап 2. (Результати)

Оцінка виконання заходів та завдань програми в установлені строки; досягнення передбачених цільових показників програми.

Згідно висновків проведеного в Етапі 1 аналізу відповідність цільової «Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства м. Миколаєва на 2010-2014 роки»  http://mkrada.gov.ua/documents/2507.html  уніфікованим вимогам законодавства України

-  Визначення завдань та заходів Програми на відповідність меті проводилась без врахування причинно-наслідкового зв'язку між проблемою та метою програми

-  Завдання в Програмі відповідають задекларованій меті.

- Заходи, які визначені у програмі, не завжди відповідають завданням. 79% заходів – це заходи, пов'язані ремонтом, реконструкцією об’єктів житлово-комунальної інфраструктури.

Тому умовно можна ідентифікувати розділи Програми:

- Напрямок реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва більш менш виписаний в розділі 6 Програми «Шляхи та способи реалізації» (далі завдання)

- Напрямок умовно «латання дірок»  в житлово-комунальному господарстві міста – визначений в розділі програми «Заходи», аналіз якого через оцінку ефективності бюджетних програм, представлений в Етапі 3.

Для оцінки виконання заходів та завдань Програми (Розділ 6) використовувалась інформація, отримана від головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради на відповідний офіційний запит публічної інформації.

Оцінка проводилась з точки зору:

- Доцільності задекларованого завдання в досягненні мети Програми.

- Доцільність використання бюджетних коштів для виконання завдання.

- Обґрунтованість/необґрунтованість виконання/невиконання завдання.

- Наявності результатів та результативних показників виконання завдання.

Висновок оцінки виконання заходів та завдань програми представлені в таблиці

| № пункту (підпункту) Програми | Назва заходу згідно розділу 6 Програми | Дати (терміни) проведення, адреси проведення та інше | Результат виконання | Показники виконання | Пояснення головного розпорядника | Оцінка експерта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |
| 6.1 | Впроваджувати побудинкові тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, згідно з чинним законодавством. | 2010-2011 | Не виконано | Відсутні | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» житлово-експлуатаційними підприємствами спільно з департаментом ЖКГ ММР та відділом цін та цінової політики Миколаївської міської ради було розраховано побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які були надані міському голові та депутатам міської ради листом від 09.12.11 №1361/08/03/06 для ознайомлення. У той же час, враховуючи сучасну економічну ситуацію в країні і в місті, введення в дію по будинкових тарифів, які перевищують тарифи 2009 року, може викликати негативну реакцію городян. Крім того Кабінет Міністрів України неодноразово зазначав на недоречність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Відповідно до ст.12 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» рішення Трудового арбітражу є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовились. Дане положення про обов’язковість передбачено п.8 Угоди про утворення трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками підприємств житлового господарства міста Миколаєва та Миколаївською міською радою, підписаної міським головою 25.11.11. Рішенням Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору між найманими працівниками підприємств житлового господарства міста Миколаєва та Миколаївською міською радою від 27.01.12 вимоги найманих працівників визнано законними, виконавчому комітету Миколаївської міської ради рекомендовано провести перевірку економічно обґрунтованих поданих витрат житлово-експлуатаційних підприємств, а також рекомендовано міському голові, як представнику сторони власника, внести на розгляд сесії Миколаївської міської ради питання про компенсацію різниці між економічно обґрунтованими витратами на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та діючим тарифом. Одним з пунктів рішення Трудового арбітражу є компенсація різниці між затвердженими розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг. Однак відсутність нових затверджених тарифів на послуги, що відповідали б економічно-обґрунтованим витратам на їх виробництво (надання), унеможливлює отримання з міського бюджету компенсації різниці між ними. На сьогодні питання стосовно тарифів залишається відкритим та знаходиться на постійному контролі Миколаївської міської ради. | Завдання не виконано. Причини невиконання необґрунтовані . Документальних доказів намірів впровадження по будинкових тарифів головним розпорядником не представлено. Обов’язок затвердити побудникові тарифи встановлений з прийняттям Постанови КМУ від 12 липня 2005 р. N 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» Обґрунтування 10 річного невиконання завдання відсутні. |
| 6.2 | Продовжити роботу з розвитку конкурентного середовища надання житлово-комунальних послуг відповідно до Постанови КМУ від 21.07.05 № 631 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг” та рішення Миколаївської міської ради від 17.12.09 № 42/13 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію з надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності міста”. | постійно | Виконано частково | Наявні (кількість конкурсів, проведених за означений період) | Відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Постанови КМУ від 21.07.05. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», рішення виконкому міської ради від 21.04.06 № 771 «Про житлові комунальні послуги, які виборюються на конкурсних засадах, та впровадження відбору суб’єктів господарювання по їх виконанню» послуга з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій включена до переліку послуг, які виборюються на конкурсних засадах. Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради у 2014 році проведено конкурси на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду комунальної власності по Центральному та Заводському районах м. Миколаєва по територіям що обслуговували ТОВ «Соборне-1», ТОВ ЖЕК «Соляні», ЖКП ММР «Прибужжя», ТОВ «ЛІС Ценрт С», ТОВ «Ліски М». Проведеними конкурсами з визначення виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності міста по території, що обслуговували вказані підприємства визначено: ТОВ «Соборне-1» - ТОВ «Добробут» ТОВ ЖЕК «Соляні» - ТОВ ЖЕК «Соляні» ЖКП ММР «Прибужжя» - ЖКП ММР «Прибужжя» ТОВ «ЛІС Ценрт С» - ТОВ «ЛІС Центр» ПП «Корунд Х» - ПП «ЖЕК-10» з якими укладені трьохсторонні Договори на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій. | Розвитку конкурентного середовища в сфері надання послуг УБСПТ не спостерігається. Ротація підприємств – 5 % |
| 6.3 | Підготувати пропозиції до центральних органів влади про внесення змін на державному рівні до правил надання населенню послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій та типових договорів: договору про надання послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій і договору з виконавцем послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно впровадження розвитку конкурентоспроможного ринку житлово-комунальних послуг. | 2010 | виконано | відсутні | У 2010 році департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради направлені вказані пропозиції до центральних органів влади | Відсутня інформація які саме пропозиція, до яких нормативно – правових актів державного рівня було подано від головного розпорядника коштів. |
| 6.4 | Підготувати пропозиції до центральних органів влади про затвердження на державному рівні Порядку перевірки кількості та якості житлово-комунальних послуг. | 2010 |  |  |  |  |
| 6.5 | Провести громадські слухання щодо впровадження побудинкових тарифів з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, правил надання населенню послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій та типового договору про надання послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, Порядку перевірки кількості та якості житлово-комунальних послуг. | 2010-2011 | Не виконано. | відсутні | Пояснення відсутні | Побудникові тарифи не прийняті. Обґрунтування невиконання завдання відсутні. |
| 6.6 | Продовжити роботу щодо створення будинкових, вуличних, квартальних громадських комітетів, винести на розгляд та широке обговорення з громадою питання введення побудинкових тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Сприяти органам самоорганізації населення з забезпеченням матеріально-технічної бази. | постійно | Виконано частково | відсутні | На сьогодні в м. Миколаєві мешканцями активно створюються будинкові, вуличні, квартальні комітети – органи самоорганізації населення. Протягом кількох років перспективною можливістю реалізувати починання, спрямовані на благо жителів і розвиток міських територій для членів миколаївських будинкових, вуличних, квартальних комітетів є щорічний конкурс проектів органів самоорганізації населення (ОСН) м. Миколаєва “Шанс для реалізації ідей”, що проводиться в межах міської Програми розвитку ОСН. Є база ОСН, що вже мають успішний досвід реалізації проектів з вирішення проблем енергозбереження, ремонту будинку та благоустрою прибудинкової території. У 2013 – реалізовано 2 проекти на загальну суму 68,761 тис.грн., спів фінансування проектів із міського бюджету складає 50,933 тис.грн., депутатські кошти – 5,0 тис.грн., кошти ОСН – 12,828 тис.грн.; У 2014 році - реалізовано 2 проекти на загальну суму 52,37 тис.грн., спів фінансування проектів із міського бюджету складає 45,7 тис.грн., кошти ОСН – 6,67 тис.грн. | Обґрунтування невиконання завдання впровадження побудникових тарифів відсутні (див п.6.1) Дані щодо конкурсу ОСН «Шанс для реалізації ідей» не співпадають зі звітами про виконання паспортів бюджетних програм: у 2014 на тільки на організацію проведення конкурсу ОСН було витрачено 0,609 тис. грн.. Даних про фінансування самих проектів ОСНів у 2014р не має. |
| 6.7 | Продовжити роботу з організації проведення загальних зборів мешканців житлових будинків щодо створення ініціативних груп та роз’яснення переваг створення об’єднань співвласників житлових будинків і передачі будинку на баланс ОСББ. | постійно | Не виконано. | відсутні | Протягом 2013-2014 років проводилась роз’яснювальна роботу з населенням про переваги створення ОСББ, проводять роботу з організації зборів мешканців з питання створення ОСББ у житлових будинках всіх форм власності. Також при департаменті ЖКГ працює ресурсний центр підтримки ОСББ до якого звертаються голови правлінь та члени ОСББ з якими проводиться роз’яснювальна робота з питань роботи ОСББ відповідно діючого законодавства. | Інформації щодо кількості новостворених ОСББ , що прийняли на баланс житловий комплекс, за вказаний період відсутні. Ефективність роботи зазначеного Ресурсного центру сумнівна. |
| 6.8 | Створити координаційну раду з підтримки стимулювання створення ОСББ. Розробити механізм стимулювання створення ОСББ. | 2010 | Не виконано. | відсутні | Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки передбачені заходи щодо спів фінансування із міського бюджету капітального ремонту будинків ОСББ на умовах: 90% - міський бюджет, 10% - кошти ОСББ (для ОСББ, які створені в будинках комунальної власності); 50% - міський бюджет, 50% - ОСББ (для ОСББ, які не перебували і не перебувають в комунальній власності). У 2013 році виконані роботи з капітального ремонту у 12 житлових будинків ОСББ на загальну суму 1 473,418 тис.грн. з яких – 1 063,727 тис.грн – кошти міського бюджету, 409,690 тис.грн.- кошти ОСББ. За кошти, виділені депутатами на виконання своїх депутатських повноважень, виконані ремонти у 3- будинках ОСББ на загальну суму 22,253 тис.грн.; У 2014 році виконаний капітальний електричних мереж у 1 будинку ОСББ на суму 61,31 тис.грн. | Координаційну раду з підтримки стимулювання створення ОСББ не створено. Пояснення відсутні «Концепцію пріоритетного виконання капітального ремонту та реконструкції елементів житлових будинків, в яких створюється ОСББ» не розроблено та не впроваджено. Окрім того, згідно аналізу відповідної бюджетних програм 2013-2014 р , спостерігається тенденція «залишкового» фінансування капремонтів ОСББ |
| 6.9 | Впровадити концепцію пріоритетного виконання капітального ремонту та реконструкції елементів житлових будинків, в яких створюється ОСББ | 2010 | Не виконано. | відсутні |  |  |
| 6.10 | Продовжити роботу з організації навчання керівників ОСББ, ОСН, менеджерів з ефективного управління в галузі житлово-комунального господарства | постійно | Виконано. | Наявні (кількість слухачів, що пройшли навчання та отримали сертифікати ) | У 2013 році за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті, проведено навчання ініціативних жителів багатоквартирних будинків по програмах: підвищення кваліфікації голів і / або членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і для здобуття кваліфікації «керівник багатоквартирного житлового будинку» за програмами, які спільно створені фахівцями Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, міської асоціації ОСББ та департаменту житлово-комунального господарства. З 09.09.2013 по 27.09.2013 пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації за типовою освітньо-професійною програмою 2 групи по 20 осіб з числа голів та членів правління ОСББ. А з 07.10.2013 по 31.10.2013 ще 48 осіб - слухачів курсів підвищення кваліфікації за типовою професійною програмою «Професійній рівень управління будинком» отримали сертифікати «Керівник будинку». | В інформації головного розпорядника відсутні дані щодо якості проведених заходів 6.10-6.12. А саме - відсоток слухачів що пройшли навчання до загальної кількості заяв на проходження навчання від працівників ОСББ та представників ініціативних груп - відсоток «працевлаштованих» управителів, що пройшли навчання. Без вказаної інформації доцільність даних завдань та заходів, а також бюджетних витрат по їх виконанню залишається сумнівною. |
| 6.11 | При департаменті ЖКГ створити банк даних фахівців за спеціальністю менеджер з ефективного управління в галузі житлово-комунального господарства. | 2010 | Виконано. | Наявні (кількість слухачів, що пройшли навчання та отримали сертифікати ) | Департаментом ЖКГ створений банк даних управителів будинків і ОСББ, ініціативні групи мають можливість звертатися, обирати собі фахівця по управлінню будинком, а департамент ЖКГ зі свого боку стає гарантом роботи управителя. |  |
| 6.12 | Рекомендувати керівним органам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, органам самоорганізації населення обирати головою об’єднання чи товариства особу, яка має відповідну освіту і пройде курс навчання з питань експлуатації житлового фонду. | постійно | Виконано. | Наявні (банк даних слухачів ) | Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пропонується головам ОСББ та ЖБК пройти курс навчання з питань експлуатації житлового фонду, або найняти управляючим особу, яка пройшла відповідний курс. |  |
| 6.13 | Розробити механізм оформлення земельних ділянок для обслуговування житлового фонду і комунальної інфраструктури. | 2010-2014 | Не виконано. | відсутні | Дане питання не вирішено на законодавчому рівні | До затвердження нормативно-правового забезпечення державного рівня по вказаному питанню орган місцевого самоврядування в рамках власних повноважень може затвердити тимчасовий порядок , що регламентує механізм оформлення земельних ділянок для обслуговування житлового фонду і комунальної інфраструктури. Виконком ММР цим не скористався, пояснення причин невиконання відсутні. |
| 6.14 | Продовжити роботу з прийняття у місті відомчого житлового фонду, в тому числі гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства від підприємств та організацій у встановленому законом порядку. |  | Виконано частково. | Наявні (кількість гуртожитків що передані та передаються до комунальної власності ) | На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 83-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010-2014 роки», для забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків у комунальну власність територіальних громад м. Миколаєва у 2013 році прийнято три гуртожитки за адресами: пр. Миру, 8, вул. Очаківська, 5, вул. Очаківська, 7 та у поточному році гуртожиток по вул. Нагорна,73-а, вул.Миколаївська, 9, вул.Айвазовського,6. Передача гуртожитків здійснюється дуже незадовільно, в зв’язку з невиконанням власниками гуртожитків умов та заходів передачі, які визначені чинним законодавством. | ЗАКОН УКРАЇНИ від 21.06.2012 № 4995-VI Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки, передбачає державну підтримку ОМС в здійсненні повноважень по передачі гуртожитків у комунальну власність. Умовою такої підтримки – затвердження ОМС відповідної цільової програми з фінансуванням з міського бюджету. Миколаївською міською радою затверджена «Програма передачі гуртожитків до комунальної власності територіальної громади м.Миколаєва на 2010-2014 роки (термін дії продовжено на 2015 рік рішенням Миколаївської міської ради від 11.10.2012 №21/26). Та відповідних бюджетних програм, якими мала б виконуватись вказана міська цільова програма 2013-2014р не затверджено. Пояснення головного розпорядника причин часткового виконання завдання необґрунтовані. |
| 6.15 | Забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства міста за рахунок впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням інвестиційної складової. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з місцевого бюджету виконавцям – виробникам різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг, відповідно до п. 4 ст. 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. |  | Не виконано. | відсутні | Управлінням житлового господарства департаменту ЖКГ ММР постійно (щомісячно) проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що обслуговують житловий фонд комунальної власності міста. Відповідно до специфіки діяльності підприємств, їх основним джерелом доходу є фінансові надходження за надані населенню послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. На сьогодні побудинкові тарифи не прийняті. | Обґрунтування невиконання завдання відсутні. Див. п. 6.1 |
| 6.16 | Посилити роботу комунальних та житлово-експлуатаційних підприємств щодо застосування санкцій проти неплатників житлово-комунальних послуг, у т.ч. за узгодженням з департаментом праці та соціального захисту населення шляхом передачі права вимоги боргу, та вирішити питання щодо заміни пільг по оплаті житлово-комунальних послуг на адресну грошову допомогу згідно з чинним законодавством. |  | Не виконано. | відсутні | На підприємствах постійно проводиться позовна робота по стягненню заборгованості з квартиронаймачів: працівники підприємств надсилають та вручають боржникам попередження в порядку досудового врегулювання сплати боргу, кожного місяця інформують мешканців про стан оплати за житлово-комунальні послуги рахунками – повідомленнями. На інформаційних дошках житлових будинків та приміщеннях житлово-експлуатаційних підприємств розміщується інформація щодо боржників. З боржниками укладаються договори на реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги. | Відсутня інформація щодо відсотку укладених договорів до нормативної іх кількості Динаміка заборгованості за ЖК-послуги (зменшення/збільшення) не представлена |
| 6.17 | Вдосконалювати роботу міського розрахункового центру, ведення єдиної бази споживачів житлово-комунальних послуг, упорядкування взаємовідносин з надавачами послуг, паспортною та службою соціального захисту по спрощенню процедури отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. | 2010 | Не виконано. | відсутні | З 1 жовтня 2014 року внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (далі – Положення), та постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії», в якому також визначено спрощення процедури отримання субсидій. Також Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 затверджений Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, для для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг. Міський розрахунковий центр проводить роботу з ведення єдиної бази споживачів житлово-комунальних послуг, взаємодіє з надавачами послуг, паспортною та службою соціального захисту по спрощенню процедури отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. | В інформації головного розпорядника не вказано які саме «вдосконалення» впровадив міський розрахунковий центр за бюджетні кошти. Спостерігається дублювання власних обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування та послуг сторонньої організації |
| 6.18 | Проводити щорічне аналітичне дослідження щодо оцінювання рівня задоволення жителів міста якістю надання житлово-комунальних послуг із залученням коштів різних джерел фінансування. | 2010-2014 | Не виконано. | відсутні | У 2013-2014 роках заходи не проводились, кошти з міського бюджету на ці цілі не виділялись. При проведення конкурсів на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду комунальної власності проводиться моніторинг діяльності підприємств, в тому числі і якості надання послуг з утримання будинків, споруд ті прибудинкових територій та рівня задоволення жителів міста | Причини невиконання завдання необґрунтовані. Не доведено необхідність залучення сторонніх фахівців і відповідного фінансування з міського бюджету для виконання даного завдання, оскільки і є дублюванням безпосередніх повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, встановлених в Положенні про Департамент ЖКГ Миколаївської міськради, затверджених рішенням міської ради від 12 грудня 2013 № 36/2 http://mkrada.gov.ua/documents/3942.html#depgkx |
| 6.19 | Розробити систему комплексного інформування населення про значні події в місті, рішення міської ради у сфері ЖКГ, для залучення громадян в систему реформування ЖКГ, створення ОСББ, ОСН, інформування населення про стан оплати за житлово-комунальні послуги із залученням існуючих та створенням нових рекламно-інформаційних носіїв. | постійно | Виконано частково. | відсутні | На сьогодні інформація розміщується на сайті Миколаївської міської ради, на сайті підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. На місцевому телебаченні декілька голів ОСББ давали інтерв’ю, в яких розповіли про свої успіхи. | Система комплексного інформування населення про значні події в місті, рішення міської ради у сфері ЖК як стратегічний напрямок роботи головного розпорядника не розроблено. Поодинокі випадки, які головний розпорядник не ідентифікує, не сприяють залученню громадян в систему реформування ЖКГ |
| БЛАГОУСТРІЙ ТА САНОЧИЩЕННЯ |  |  |  |
| 6.20 | Завершити інвентаризацію об’єктів зовнішнього освітлення, діючих кладовищ, пляжів, зелених зон загального користування, необхідних обсягів робіт та обсягів фінансування для приведення в належний стан. | 2010-2014 | Виконано частково. | Наявні (кількість зелених зон, за якими проведено інвентаризацію ) | Результатом інвентаризації є : - комплексна вартісна оцінка комунальної власності, що використовується, для передачі на баланс комунальним підприємствам об’єктів благоустрою. За звітний період проведено інвентаризацію опор КП «Миколаївелектротранс», розпочато інвентаризацію опор мереж зовнішнього освітлення, в тому числі незалежну оцінку вартості нерухомого майна для передачі на баланс - комплексна вартісна оцінка зеленої зони, що використовується для прийняття на баланс об’єкта благоустрою. У 2013 р. проведено інвентаризацію зелених насаджень, в тому числі незалежну оцінку вартості нерухомого майна (малих архітектурних форм) на наступних об’єктах благоустрою м. Миколаєва: 1. Сквер «Вітовський» 2. Сквер «Зв’язку» 3. Парк ім. 61 Комунара 4. Сквер ім. Лягіна 5. Сквер ім. О.С. Пушкіна 6. Сквер «Ради Європи» 7. Сквер ім. М. Александрова | Відсутня інформація головного розпорядника про завершення інвентаризації об’єктів зовнішнього освітлення, діючих кладовищ, пляжів. |
| 6.21 | Впроваджувати передовий досвід утилізації твердих побутових відходів із застосуванням сучасних технологій та залученням інвестицій кредитного ресурсу українських, світових та Європейських банків для розробки та впровадження цього досвіду в м. Миколаєві | 2010-2012 | Не виконано. | відсутні | У 2013-2014 роках заходи не проводились | Причини невиконання відсутні |
| 6.22 | Розробити тимчасове положення про взаємовідносини міської влади та власників приватного сектору у сфері впровадження Комплексних програм перспективного розвитку приватного сектору. | 2010-2012 | Не виконано. | відсутні | У 2013-2014 роках заходи не проводились | Причини невиконання відсутні |
| ВОДОПРОВІДНО_КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| 6.23 | Продовжити моніторинг споживання послуг водопровідно-каналізаційного господарства та корегування нормативів споживання цих послуг і технологічних втрат, виходячи з балансу виробництва, транспортування, нераціональних втрат та споживання води. | щокварталу 2010-2014 | Не виконано. | відсутні | МКП «Миколаївводоканал» щомісячно ведеться моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємства. Підприємством ведеться претензійно-позовна робота по зменшенню заборгованості мешканців міста та підприємств перед МКП «Миколаївводоканал» за надані послуги. З 01.07.2014 по МКП «Миколаївводоканал» введено в дію нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 06.06.2014 № 642. Вартість послуг з водовідведення та водопостачання, як для мешканців, так і для підприємств становить: - на послуги з централізованого водопостачання - 5,496 грн. за 1 куб. м; - на послуги з централізованого водовідведення - 4,38 грн. за 1 куб. м. | Інформація головного розпорядника про результати виконання даного завдання не кореспондує зі змістом завдання. |
| 6.24 | Розробити та впровадити Правила користування системами водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві. | 2010 | Не виконано. | відсутні | Кошти на розробку та впровадження не виділялися | Даний нормативний припис Програми є нікчемним, оскільки вказані відношення регулює нормативно-правовий акт ЦОВВ- Наказ Міністерства х питань ЖКГ України від 27.06.2008 N 190 Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України |
| КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |
| 6.25 | Підприємствам житлово-комунального господарства продовжити роботу з інвентаризації інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства, при виявленні безхазяйних мереж передавати їх на баланс спеціалізованим організаціям у встановленому законом порядку. | 2010-2014 | Не виконано. | відсутні | Кошти на передачу безхазяйного обладнання та мереж не виділялися | Даних про проведення інвентаризації інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства головний розпорядник не надав |
| 6.26 | Забезпечити виконання завдань щодо реалізації заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах підприємств комунальної теплоенергетики та оновлення основни фондів. | 2010-2014 | Виконано частково | відсутні | Підприємствами паливно-енергетичного комплексу міста постійно впроваджуються енергозберігаючі заходи, які за 2010-2014 роки дозволили зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму 6551,93 тис. грн., електроенергії 2236,8 тис. кВт год. | Інформацію про кількість , зміст, джерела фінансування та вартість заходів не представлено |
| 6.27 | За рахунок власних коштів, інвестицій та капітальних вкладень в першу чергу забезпечувати виконання заходів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. | 2010-2014 |  |  | За рахунок власних коштів підприємств: МКП «Миколаївводоканал», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» постійно впроваджуються енергозберігаючі заходи, які за 2010-2014 роки дозволили зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму 6551,93 тис. грн., електроенергії 2236,8 тис. кВт год. |  |
| 6.31 | Розробити і запровадити систему індикаторів та моніторинг роботи підприємств житлово-комунального господарства. | 2010-2011 | Не виконано | відсутні | Кошти на ці цілі не виділялися | Причини невиконання завдання необґрунтовані. Не доведено необхідність залучення сторонніх фахівців і відповідного фінансування з міського бюджету для виконання даного завдання, оскільки і є дублюванням безпосередніх повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, встановлених в Положенні про Департамент ЖКГ Миколаївської міськради, затверджених рішенням міської ради від 12 грудня 2013 № 36/2 http://mkrada.gov.ua/documents/3942.html#depgkx |
| 6.32 | Провести корегування місцевих програм “Чисте місто”, “Питна вода”, Комплексної програми перспективного розвитку приватного сектору Заводського району на 2007-2011 роки, Комплексної програми перспективного розвитку приватного сектору Корабельного району на 2007-2011 роки, Комплексної програми перспективного розвитку приватного сектору Центрального району на 2007-2011 роки, Комплексної програми перспективного розвитку приватного сектору Ленінського району на 2003-2008 роки, розробити міську Програму енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, допрацювати та затвердити програму “Зелене місто”, відповідно до законодавчих документів, прийнятих у державі. | 2011-2012 | Виконано частково | Наявні (зміни до міських цільових програм ) | Зміни до Програми «Питна вода» м. Миколаєва на 2007–2020 роки»: 1. рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2012 №17/5 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 20.12.2007 №20/7 «Про затвердження Програми «Питна вода» м. Миколаєва на 2007-2020 роки»; 2. рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 №19/10 «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 20.12.2007 №20/7 «Про затвердження Програми «Питна вода» м. Миколаєва на 2007-2020 роки». Міська Програма енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії не розроблена. | Причини відсутності розробки та прийняття програми енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії не вказані. |

Висновки

- Певна частина завдань  виписаних в розділі 6 Програми «Шляхи та способи реалізації» і направлених на реформування та розвиток сфери житлово-комунального господарства Миколаєва недоцільні, як то розробка місцевого нормативно-правового забезпечення певних відносин у вказаній сфері при  вже існуючому нормативно-правовому забезпеченні державного рівня.

- Спостерігається тенденція дублювання посадових обов’язків працівників головного розпорядника та  завдань Програми, що супроводжується виділенням коштів з місцевого бюджету.

- Розмито визначення результатів програми: «постійно проводиться робота», «постійно впроваджуються заходи», що не дає змогу оцінити безпосередньо факт виконання завдання

- Кількісні та якісні показники не визначені, що не дає змогу оцінити результативність виконання завдань, і отже і результативність роботи головного розпорядника по виконанню Програми.

Загальний висновок – завдання по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства головним розпорядником практично не виконуються

Етап 3. Оцінка ефективності бюджетних програм.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, виконанням і контролем за їх здійсненням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Стаття 20 Бюджетного кодексу України передбачає застосування програмно-цільового методу (ПЦМ) у бюджетному процесі. З 2008 року ПЦМ запроваджувався в якості експерименту на міському рівні 4 міст України (Львів, Луганськ, Житомир, АР Крим), у а повний перехід всіх місцевих бюджетів на даний метод бюджетування має відбутися у 2014 році. Основна відмінність від «старого» постатейного методу – це складання бюджету міста, який передбачає формування і виконання бюджету в розрізі бюджетних програм.

Запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету має такі переваги:

- забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм;

- забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення оцінки діяльності

учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного виконання бюджетних програм;

- упорядкування організації діяльності головного розпорядника бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної бюджетної програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм;

- посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його діяльності, а також фінансове забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання;

- підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і

використання бюджетних коштів.

Головний компонент ПЦМ це бюджетна програма, яка складається з тісно пов’язаних між собою дій, спрямованих на виконання завдань програми та досягнення однієї цілі або низки середньострокових чи довгострокових цілей. Кожна програма формується з дотриманням визначених вимог і повинна містити назву, мету, завдання, напрямки та результативні показники виконання (затрати, продукт, якість та ефективність).

Застосування результативних показників програм дає змогу продемонструвати результативність використання бюджетних коштів, тобто співвідношення досягнутих результатів та затрачених коштів, оцінити тривалість виконання бюджетної програми, її необхідність та відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання бюджетних програм, аналізувати їх. Застосування результативних показників є основою для якісного та кількісного аналізів стану виконання програми у контексті фінансового забезпечення та в частині досягнення соціального ефекту, що є основою виконання бюджетної програми. Тому бюджетні програми слід відрізняти від інших програм.

Запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) в місцевому бюджеті м. Миколаєва почалось з 2013р з прийняттям рішення про місцевий бюджет міста на 2013р, у якому видатки (кредитування тощо) затверджені у розрізі бюджетних програм з визначенням кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.

### «п.9. Установити, що паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1. до цього рішення, складають усі головні розпорядники коштів міського бюджету за кожною бюджетною програмою (крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, та субвенцій, що передаються іншим бюджетам).»

Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження фінансовому органу протягом 30 днів з моменту набрання чинності рішення про бюджет. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 днів від набрання чинності рішенням про місцевий бюджет. Правила складання паспортів бюджетних програм затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14/paran4#n4

Оцінка ефективності бюджетних програм передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів на основі:

## Наказу Міністерства фінансів України  №608 від 17.05.2011 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»

## Наказу Міністерства фінансів України  №945 від 27.07.2011 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів» (далі Наказ 945)

- Листа Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486 «Удосконалена Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів».

В представленому дослідженні оцінювалась ефективність бюджетних програм 2013-2014р, які виконувались в для реалізації цільової міської «Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014роки» головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом ЖКГ виконкому Миколаївської міської ради.

Головні питання, на які потрібно відповісти:

- Доцільність використання тієї та іншої бюджетної програми,  як інструменту виконання цілей та завдань, окреслених в місцевій цільовій Програмі, ефективність виконання бюджетної програми з точки зору досягнення цілей та завдань.

- Релевантність завдань бюджетної програми та цільової Програми місцевого бюджету.

- Визначення ціна одиниці муніципальної послуги органу місцевого самоврядування в м Миколаєві для  платника податків та оцінка її з точки зору економічної обґрунтованості.

Для отримання відповіді були отримані відповіді на запит публічної інформації до департаменту ЖКГ про надання паспортів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2013-2014р, що фінансувались в рамках означеної цільової Програми, а також паспорти бюджетних програм на 2015р.

Обов’язковість складання та форма такого паспорту та звіту обумовлена наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836. Саме завдяки появи уніфікованих звітів про виконання паспортів бюджетних програм з’явилась  можливість оцінити ефективність виконання бюджетних програм без зайвих зусиль на вивчення маси додаткових документів, що супроводжують бюджетний процес на місцевому рівні.

В звітах про виконання паспортів відповідних бюджетних програм присутні планові (розрахункові) та фактичні результативні показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів для досягнення її мети та реалізації завдань:

показники затрат  - скільки бюджетних коштів було заплановано та фактично витрачено по відповідній бюджетній програмі/завданню за 2013-2014р,

показники продукту – скільки товарів, робіт, послуг було заплановано та фактично отримано за бюджетні кошти,

показники ефективності – скільки коштує одиниця товарів, робіт послуг, що були профінансовані з бюджету міста,

показники якості – наскільки поліпшилась/погіршилась ситуація в певній сфері.

Основними завданнями оцінки ефективності бюджетних програм при виконанні державного та місцевих бюджетів є:

- розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

При проведенні аналізу необхідно дотримуватись принципу ефективності та результативності, відповідно до якого усі учасники бюджетного процесу при складанні та виконанні бюджетів мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні бюджетних коштів.

Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом:

- Аналізу:

- відповідності бюджетної програми пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та окремих галузей економіки (сфер діяльності, регіону);

- відповідності бюджетної програми нормативно-правовим актам, на підставі яких передбачається її виконання;

- мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення певного результату;

- ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних показників;

- чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми;

## (Наказ Міністерства фінансів України  №608 від 17.05.2011 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»)

- Порівняльного аналізу ефективності  бюджетних програм, які здійснюють розпорядники коштів місцевих бюджетів (Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486)

Аналіз бюджетної програми базується на основі розрахунку середніх індексів виконання результативних показників бюджетної програми. Для ії розрахунку використовуються показники ефективності та якості (разом по загальному та спеціальному фондах), що характеризують виконання бюджетної програми.

Усі показники бюджетної програми поділяються на стимулятори та де стимулятори.

Показники стимулятори – це результативні показники, для яких перевиконання планових значень є бажаним і має позитивний вплив на результат програми (наприклад, показником стимулятором є кількість користувачів послуг, частка працевлаштованих, частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, середня завантаженість залу, тощо).

Показники – дестимулятори – це результативні показники для яких перевиконання планових значень має негативний ефект на результативність програми (наприклад, показником – дестимулятором є рівень смертності, втрата енергоресурсів, затрати на проведення одного заходу, тощо)

Ефективність бюджетної програми визначається на основі порівняння суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки за шкалою:

| Ефективність бюджетної програми | Кількість балів (пропонована шкала) |
| --- | --- |
| Висока ефективність | 215 і більше балів |
| Середня ефективність | 190-215 балів |
| Низька ефективність | Менше 190 балів |

Та визначається на основі порівняння параметрів оцінки із вищезазначеною шкалою оцінки.

Сума набраних балів при є індикатором  пріоритетності та доцільності застосування бюджетної програми для досягнення мети цільової Програми та відображенням ступеню виконавчої дисципліни головного розпорядника коштів в процесі реалізації міської політики в обраній галузі, а також планування, виконання та звітування в бюджетному процесі .

Примітка. При розрахунку середніх індексів не враховувались

- показники ефективності та якості в завданнях бюджетних програм, якщо спостерігалось значне (в 3 та більше разів) відхилення планових та фактичних значень,

- показники ефективності та якості завдання бюджетних програм «Погашення бюджетних фінансових зобов'язань та кредиторської заборгованості»

Саме по собі відносне та/або абсолютне значення показників (затрат, продукту, ефективності, якості) не завжди дає однозначну відповідь ефективно чи ні використані бюджетні кошти. Можливості проаналізувати всю кошторисну документацію на надання вказаної послуги в експертної групи не було. Тому здійснювався «горизонтальний» аналіз виконання результативних показників: порівняння в визначених випадках з результативними показниками при здійсненні аналогічної державної закупівлі відповідної сфери в іншому регіоні України, та/ чи порівняння  зі справедливою (ринковою) ціною аналогічного товару, роботи, послуги.

Складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми обов’язкове для всіх бюджетів міст України, де запроваджений програмно - цільовий метод бюджетування. Саме в цих звітах є пакет результативних показників (планові та фактичні), які можна оцінити зважаючи на їх однозначність, простоту та наочність. Тобто, спів ставити наприклад вартість реконструкції 1 об’єкту  комунального майна КМДА та 1 об’єкту комунального майна виконкому миколаївської міськради неможливо без додаткової оцінки технічних характеристик об’єктів, проектно-кошторисних документацій та інш. Тому оцінується вартість однотипних та однокомпонентних товарів, послуг, робіт, які виконувались розпорядниками коштів  в органах місцевого самоврядування міста Миколаєва та м. Києва.

Джерела інформації.

- Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2013-2014р по головному розпоряднику коштів – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради

- Інтернет портали оголошень бізнес-структур з ціновими пропозиціями вартості товарів, робіт та послуг, аналогічних бюджетним закупівлям,

- Офіційний Інтернет портал Київської міської державної адміністрації https://kievcity.gov.ua/content/zvity-pro-vykonannya-pasportiv-byudzhetnyh-program.html де у вільному доступі розміщені звіти про виконання всіх бюджетних програм по головним розпорядникам коштів: підрозділи КМДА та десяти районних державних адміністраціях.

Отже, реалізація місцевої цільової Програми реформування ЖКГ у 2013-2014р, виконувалась визначеними рішенням про бюджет міста Миколаєва бюджетним програмами:

- КФКВК 100101 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»

- КФКВК 100102 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

- КФКВК 100103 «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарств

- КФКВК 100105  «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємствам, що передаються до комунальної власності

- КФКВК 100202 Забезпечення  функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

- КФКВК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

- КФКВК 100208 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

- КФКВК 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств

- КФКВК 100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах

- КФКВК 170703 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

- КФКВК 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (частково)

Результати оцінки ефективності бюджетних програм.

- КФКВК 100101 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках

- Поточний ремонт покрівель, інженерних мереж та інше

- Придбання обладнання для житлових будинків

- Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду

- Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями

- Виготовлення технічних паспортів

- Сплата непередбачених обов`язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства

- Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

Аналізуючи відповідність завдань бюджетної програми цільовій Програмі  можна дійти висновку, що визначена мата та завдання не повністю відповідає  цілям та завданням міської цільової Програми  та пріоритетами  соціально-економічного розвитку в сфері реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва:

Таблиця 3.1

| Назва завдання | Відповідність меті/завданням цільової Програми (+/-) | Пояснення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках | + |  |  |
| Проведення ремонту житлового фонду», що передбачає проведення поточного ремонту покрівель, інженерних мереж, придбання обладнання для житлових будинків | - | Ні розділ 5 «Завдання програми» ні розділ 6 «Шляхи та способи розв’язання проблеми» «Програми ….2010-2014р» не містять даний напрямок діяльності головного розпорядника коштів. Крім того дане завдання суперечить іншому рішенню виконкому миколаївської міської ради № 558 від 2010-04-21 «Про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». В означеному рішенні послуги по поточному ремонту житлового фонду фінансуються за рахунок тарифу, що встановлюється для мешканців будинків житлового фонду комунальної власності. Жодним іншим рішенням виконкому не встановлено відхилення фактичної собівартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (УБСПТ), встановленого МВК, від економічно - обґрунтованого рівня УБСПТ. | Дане завдання є нормативним приписом, що містить в собі корупціогенний чинник в трактуванні Наказ Мін'юсту України від 23.06.2010 № 1380/5. «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи». |
| Інші видатки: Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями | + |  |  |
| Інші видатки: Сплата непередбачених обов`язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства | - | Мета та шляхи розв’язання проблем та заходи «Програми …2010-2014р». не містять даного напрямку діяльності та фінансування. Згідно Бюджетного кодексу України не існує поняття непередбачені обов’язкові платежі до бюджету | Дане завдання є нормативним приписом, що містить в собі корупціогенний чинник в трактуванні Наказ Мін'юсту України від 23.06.2010 № 1380/5. «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи». |

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без урахування погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 4405,2тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р - 3733,87тис. грн.. Тобто на  84%.

Розбіжність між показниками головний розпорядник пояснює недостатнім фінансуванням, а також:

- Субсидії для придбання матеріалів надано усім запланованим підприємствам, але через непроведення платежів в УДКСУ утворилась кредиторська заборгованість.

- Роботи по поточному ремонту ж/ф підрядними організаціями виконано в повному обсязі, але через непроведення платежів в УДКСУ утворилась кредиторська заборгованість

- В зв`язку з «великой інфляцієй» у 2014 році, витрати на обстеження одного будинку (ліфти) збільшилися, ніж було заплановано. Вартість планова обстеження одного ліфта  - 20,508тис.грн. Фактична вартість склала за підсумками року 39,212ти.грн Тобто перевищення майже в 2 рази.

- Не були профінансовані: виготовлення технічних паспортів, сплата непередбачених обов`язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства.

Коментарі:

І. У затвердженому переліку бюджетних програм (Наказ 945), по КТКВК 100102 загальним єдиним завданням №2 визначено «Проведення поточного ремонту житлового фонду». В міській бюджетній програмі аналогічне завдання розподілено на власне проведення поточного ремонту та придбання матеріалів для поточного ремонту, (що Наказом 945 не передбачено). Придбання матеріалів для поточного ремонту фінансується у вигляді надання дотації на підприємство. Дотація на підприємство передбачена також у бюджетній програмі 100103 «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства». Таке штучне дроблення завдання а також дублювання завдань по різних програмах може викликати ризик подвійного фінансування, що в свою чергу є корупціогенним чинником.

ІІ. Обґрунтованість пояснення щодо вартості обстеження ліфтів сумнівна: згідно даних Мінфін та Держкомстат рівень інфляції у 2014р склав 24,9%. Тим не менше вартість обстеження 1 ліфта виросла вдвічі.

ІІІ. Доцільність та цільове використання бюджетних коштів на проведення поточного ремонту житлового фонду, (див. Таблицю 3.1) також невиправдана.

1.2. Результати аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності здійснюється без урахування показників по завданню «Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14».

Таблиця 3.2

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняня результативності БП з показниками попередніх періодів |
| 1 | Підпрограмма 1 |  |
|  | Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Загальний результат оцінки |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення ремонту житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Поточний ремонт покрівель, інженерних мереж та інше | 219 |  |  | 104 | 100 | 15 |
|  | Завдання 2. Придбання обладнання для житлових будинків |  |  | 55 | 55 | 0 | 0 |
|  | Завдання 3. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду |  |  | 128 | 128 | 0 | 0 |
|  | Загальний результат оцінки |  |  | 142 | 104 | 33 | 5 |
|  | Завдання 2. Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями |  |  | 69 | 52 | 17 | 0 |
|  | Загальний результат оцінки |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки БП |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |

Бюджетна програма КФКВК 100101 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» набирає 104 бали, що згідно пропонованої шкали – має дуже низьку ефективність.

2.КФКВК 100102 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду

- Здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду

- Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів

- Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду

- Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Молодогвардійській 28

- Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

- Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (капітальний ремонт покрівель, загальнобудівельні роботи, капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів, капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж)

Мета завдання та шляхи реалізації цільової Програми містять пріоритет визначений бюджетній програмі, відповідають нормативно-правовій базі ЦОВВ, тому мета та завдання даної бюджетної програми відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без урахування погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 17166,68 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 3755,41тис. грн.. Тобто на  21,8%.

І це з урахуванням непередбачених витрат, а саме «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Молодогвардійській 28», нещасний випадок (вибух) з яким відбувся в червні 2014р. Таке значне відхилення в рівні фінансування може означати або про неприоритетність фінансування капітального ремонту житлового фонду з міського бюджету, або низький рівень планування бюджетних видатків, або низьку виконавчу дисципліну головного розпорядника.

В 2014р не були зовсім профінансовані статі по капітальному ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (капремонти покрівель, фасадів; капітальний, після експертний ремонт та модернізація ліфтів). Профінансований тільки 1капремонт  електричної  мережі  ОСББ.

В завданнях цільової програми одним з пріоритетів - стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «6.9. Впровадити концепцію пріоритетного виконання капітального ремонту та реконструкції елементів житлових будинків, в яких створюється ОСББ». Та по факту визначене «залишкове» фінансування ремонтів в ОСББ, який має бути пріоритетно здійснений за рахунок бюджетних коштів (зг. ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»),  ніяк не сприяє реалізації означеного завдання Програми.

Розбіжність між показниками головний розпорядник пояснює як завжди

- недостатнім фінансуванням

- та у зв’язку зі збільшенням цін на будівельні матеріали та обладнання, була перерахована кошторисна документація та повторно відправлена на експертизу.

Також постає питання економічної обґрунтованості результативних показників виконання програми, а саме показників ефективності:

- У 2014р показник - середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі (шиферу) по м. Миколаєву склала 264грн. Аналогічний показник по Шевченківській РДА м. Києва – 252грн, по  Печерській  РДА м. Київ – 189 грн. У середньому по м. Києву вказаний показник складає 219грн, що на  майже на 20% менший ніж в Миколаєві. І це при тому, що в м. Києві середньостатистичний рівень зарплатні та вартість послуг вищій ніж будь якому іншому місті України (ефект столиці).

- Пакет результативних показників. Що відображений в даній бюджетній програмі не відповідає «Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, що затверджений Наказом МФУ № 945 від 27.07.2011. тому:

- Показники вартості капремонтів внутрішньо будинкових мереж м. Миколаєва порівняти складно, бо в звіті за вказаною бюджетною програмою виділити вартість ремонту 1 п.м. мережі неможливо, оскільки не вказано кількість п.м. мереж, відремонтованих за рахунок бюджету. Така непрозорість в звітуванні про використання бюджетних коштів не сприяє підвищенню ефективності в їх використанні.

2.2. Результати аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності здійснюється без урахування показників по завданню «Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14».

Таблиця 3.3

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняння результативності БП з показниками попередніх періодів |
| 1 | Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду |  |  |  |
|  | Завдання 1 Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду |  |  | 168 | 77 | 66 | 25 |
|  | Завдання 2 Здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду |  | 209 |  | 98 | 86 | 25 |
|  | Завдання 3 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів |  |  | 131 | 66 | 40 | 25 |
|  | Завдання 4 Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду |  |  | 183 | 97 | 86 | 0 |
|  | Завдання 5 Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Молодогвардійській 28 |  |  | 114 | 114 | 0 | 0 |
|  | Загальний результат оцінки підпрограми |  |  | 161 | 90 | 56 | 15 |
| 2 | Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоповерхових будинків |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду | кошти не виділялись |
|  | Завдання 2 Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду | кошти не виділялись |
|  | Завдання 3 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів | кошти не виділялись |
|  | Завдання 3. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду | кошти не виділялись |
|  | Завдання 4 Здійснити капітальномий ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду | показники потребують уточнення |
|  | Загальний результат оцінки |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки БП |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |

Бюджетна програма КФКВК 100102 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» набирає 161 бал, що згідно пропонованої шкали – дуже низьку ефективність.

- КФКВК 100103 «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства»

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація та дезінсекція житлового-фонду)

- Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

- Забезпечення підтримки підприємств, які надають послуги населенню по постачанню води та водовідведенню

- Дотація на покриття витрат, пов’язаних з постачанням питної води в мкр. В.Корениха

- Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

Аналіз відповідності завдань бюджетної програми цільовій Програмі з можна дійти висновку, що визначена мета та завдання не повністю відповідає цілям та завданням міської цільової «Програми.. 2010-2014р» та пріоритетами соціально-економічного розвитку в сфері реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва.

| Назва завдання | Відповідність меті/завданням цільової Програми (+/-) | Пояснення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація та дезінсекція житлового-фонду) | + |  |  |
| Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | - | Розділ 5 та 6 «Програми ….2010-2014р» не містять даний напрямок діяльності головного розпорядника коштів. Підтримка надається у вигляді дотації на фінансову підтримку причому комунальних підприємств. Які по суті своєї є госпрозрахунковими підприємствами, тому повинні бути беззбитковими, і отримувати прибуток. Дотація надається без цільового призначення, фактично на погашення збитків комунального підприємства, природа яких не з’ясовується. Фактично дане завдання дублюється з завданням бюджетної програми КТКВК 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв´язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» КТКВК 100101 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» | Дане завдання є нормативним приписом, що містить в собі корупціогенний чинник в трактуванні Наказ Мін'юсту України від 23.06.2010 № 1380/5. «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи». |
| Забезпечення підтримки підприємств, які надають послуги населенню по постачанню води та водовідведенню: Дотація на покриття витрат, пов’язаних з постачанням питної води в мкр. В.Корениха |  |  |  |

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без урахування погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 3151,21 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 2608,11тис. грн.. Тобто на  82,7%. Пріоритетність фінансування даної БП з боку органу місцевого самоврядування досить висока.

Коментар

- Обґрунтованість результативних показників виконання програми.

За програмою у 2014р за рахунок коштів міського бюджету проводилась дератизація та дезінсекція житлового фонду. Середня вартість 1кв.м дератизації коштувало платнику податків 4,8 коп, а дезінсекції – 75 коп !!!!. В 20 разів більше.

Реальну вартість послуги з дератизації житлового фонду можна також вирахувати провівши «горизонтальний» аналіз:

- станом на 01.03.2015р послуга з дератизації житлового фонду по Соломенській РДА м Києва  http://www.solor.gov.ua/section/19 складає 0,0002-0,006 грн/кв. м на місяць. Тобто в рік ця послуга коштує мешканцю багатоповерхівки в тарифі на утримання будинків - 0,0024-0,072 грн/кВ.м.

- по м. Запоріжжя https://meria.zp.ua/test/index.php?id=11682 послуги з дератизації коштують порядка 0,23 грн/кВ.м. на рік

- по м. Кузнецовськ Рівненської області http://www.kmkp.in.ua/wp-content/uploads/2014/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-04-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F-2014-%D1%80.-%E2%84%96-269.pdf : дератизація -0,16 грн/кВ.м. на рік, дезінсекція – 0,17-0,36 грн/кВ.м. на рік.

За якими розрахунками миколаївський платник податків сплатив у 2014р за дезінсекцію – 0,75 грн грн/кВ.м. на рік не відомо. Показник ефективності по завданню  «дезінсекція житлового-фонду» завищений мінімум в 2 рази, а отже і показник затрат по даному завданню програми також завищений.

В аналогічній бюджетній програмі на 2015р на обидві вказані завдання заплановані 1755 тис.грн бюджетних коштів, планові показники ефективності по відповідним  завданням вже складають (див БП 2015):

Дератизація – 1,118 грн/кВ.м. В порівнянні з 2014р плановий показник збільшений в 23!!! Рази

Дезінсекція – 4,117 грн/кВ.м В порівнянні з 2014р плановий показник збільшений в 5,5!!! Рази

Логічне обґрунтування такого різкого підвищення ціни за одиницю послуги (вартість дератизації/дезінсекції 1 кв. м. житлового фонду) відсутнє.

3.2. Результати аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності не здійснювався, оскільки звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2014р в точності співпадає із звітом за 2013р. Для здійснення цього виду аналізу потрібно уточнені звіти за 2013-14р .

- КФКВК 100105  «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємствам,

що передаються до комунальної власності»

4.1. Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм

- Підтримка об’єктів соціальної сфери підприємств,що передаються до комунальної власності

- Забезпечення збереження енергоносіїв

Фактично – це бюджетна програма по утриманню та оплати енергоносіїв для  підприємства, що займає приміщення площею 145 кв. м., штатом 12 осіб, та середнім запланованим фондом оплати праці одного штатного працівника 5150грн/місяць.

Профінансована ця програма в 2014р на 82,8% (заплановано 760,6тис.грн, фактичні касові видатки -  629,9тис.грн).

Для довідки. В аналогічній бюджетній програмі на 2015р запланований середній рівень утримання 1 штатного працівника вже становить 6950 грн/місяц, що на 34% більше ніж у 2014р. І це враховуючи , що мінімальна заробітна плата весь 2014р на змінювалась – 1218грн, і зміни плануються тільки в грудні 2015р.

Доцільність цієї бюджетної програми сумнівна.  Взагалі не ясно на що витрачаються бюджетні кошти. Показники ефективності даної бюджетної програми не відображають напрямків реалізації проблем в сфері реформування та розвитку ЖКГ міста.

Мета та пакет результативних показників, визначені в паспорті БП не відповідають нормативно-правовій базі ЦОВВ :

| Наказу МФУ №945 (КТКВК 100105) | Бюджетна програма місцевого бюджету |
| --- | --- |
| Мета: |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | Здійснення управління та контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла при департаменті ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ |
| Результативні показники: |
| Показники затрат: обсяг видатків у розрізі видів об’єктів соціальної сфери, тис. грн. кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки, од | Показники затрат: обсяг видатків кількість штатних одиниць площа адміністративних приміщень |
| Показники продукту: кількість об’єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки, од. | Показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
| Показники ефективності: середня сума підтримки на 1 об’єкт соціальної сфери, тис. грн.; відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів державного бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери), %; відсоток забезпечення витрат об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об’єктів соціальної сфери), %; | Показники ефективності: кількість листів, заяв, скарг на 1 людину |
| Показники якості: відсоток кількості об’єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об’єктів соціальної сфери, які її потребують, %; темп зростання середньої суми підтримки 1 об’єкта соціальної сфери до попереднього періоду, %; зменшення збитків підприємств, по яким відбулась передача об’єктів соціальної сфери у комунальну власність, % | Показники якості: ВІДСУТНІЙ |

Показник ефективності по оцінюваній бюджетній програмі - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, що затверджений для бюджетної програми характерний для бюджетної програми КФКВК 010116 «Керівництво і управління».

4.2. Результати аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності не здійснювався, оскільки дана програма взагалі не відображає ніяких напрямків реалізації цільової Програми.

- КФКВК 100202 Забезпечення  функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм

- Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства - поточний ремонт мереж водопровідно каналізаційного господарства

Мета завдання та шляхи реалізації цільової Програми містять пріоритет визначений бюджетній програмі, тому мета та завдання даної бюджетної програми відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері житлово-комунального господарства.

Але дана програма в 2014р не фінансувалась з міського бюджету, а в 2013р по цій бюджетній програмі профінансовано тільки погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік, тому порівняльний аналіз не здійснювався.

- КФКВК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм

- Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

- Санітарне прибирання

- Забезпечення утримання в належному технічному стані об"єктів вулично-дорожньої мережі

- Забезпечення утримання в належному стані пляжів

- Забезпечення благоустрою кладовищ

- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

- Інші видатки з благоустрою: придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

- Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік

Мета завдання та шляхи реалізації цільової «Програми..) містять пріоритет визначений бюджетній програмі, тому мета та завдання даної бюджетної програми відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без урахування погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 46843,55 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 38850,58тис. грн.. Досить високий середній показник фінансування -  82,9%.

Однак саме дана бюджетна програма викликає особливе занепокоєння в плані економічної обґрунтованості та ефективності використання бюджетних коштів, результативні показники, кожного завдань програми потребують детального розгляду та розрахунку:

- В 2013році для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов було заплановано 12476,8 тис.грн. Фактично профінансовано 12245,65тис. грн. Площа зелених насаджень в м. Миколаєва згідно того ж звіту складає 132,6 Га. Отже розрахунково вартість одиниці послуги – догляд та санітарне прибирання за 1 Га зелених насаджень в м. Миколаєві склала в 2013р -   92.35 тис. грн. В 2014р аналогічний показник склав 91,24 тис. грн. В бюджетній програмі на 2015 рік заплановано показник – 124,4 тис грн.

Використовуючи метод «горизонтального» аналізу порівняно вартість аналогічної закупки в іншому регіоні України:

- середні витрати на догляд* (санітарне прибирання, догляд, оновлення, висадка дерев, висадка квиткових рослин та трави, покіс газонів, видалення та кронування дерев, придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства, капітальний ремонт зелених насаджень) 1 га території об'єктів зеленого господарства на рік по м. Києву в кілька разів менші ніж у м. Миколаєві:

| Показник ефективності за підсумками року | м. Миколаїв | Святошинська РДА м. Київ | Печерська РДА м. Київ | Шевченківська РДА м. Києва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства на рік, тис.грн | 92,35 | 105,6 | 18,3 | 11,85 | ------- | 34,64 | ------- | 25,25 |

Для довідки. В 2014р по м. Києву (КМДА та 10 райадміністрацій) на догляд* за зеленими насадженнями касові видатки склали 132124тис. грн.. Площа зелених насаджень – 7524 Га. Тобто - середні витрати на благоустрій (догляд) за 1 Га території об'єктів зеленого господарства                                                              17,56 !!!! тис. грн. на рік

- У 2014р згідно звіту запланована та фактична вартість поточного ремонту миколаївських доріг склали відповідно 220/264грн/кВ.м.

Складно оцінити економічну обґрунтованість даного показника без вивчення додаткових  документів, де по яких визначене  значення,  категорія, покриття доріг , де були заплановані та виконувались ремонтні роботи, але можна прослідкувати деякі тенденції :

- По аналогічному завданню бюджетної програми на 2013р запланований показник ефективності (вартість 1 кв.м поточного ремонту дороги) – 489,9 грн, у 2014р вже 220 грн, і це при зростанні вартості матеріалів та ПММ.

Комерційна ціна аналогічної закупки складає від 110 до 190грн/кВ.м.

(http://www.асфальт.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82

http://ibud.ua/region-nikolaevskaya-oblast/ru/city-prices/nikolaev-48/15-121-stroitelstvo-dorog-846

http://www.regdorstroy.kiev.ua/price-asfaltirovanie.html )

Ціна по попереднім підрахункам завищена мінімум на 25%

- В місті Миколаєві площа земель водного фонду, на якій здійснюється  благоустрій (пляжів) за рахунок бюджетних коштів становить 6 Га. Розрахунково благоустрій 1 Га в рік за даними звіту складає 44,004 тис.грн.

Аналогічний показник по м. Київ складає 17,151тис.грн (касові видатки 19704,716 тис.грн на 1148,870Га площі водного фонду в м. Києві (пляжі, зони відпочинку).

Перевищення по вказаному показнику складає 256%.

  - Результати порівняльного аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності здійснюється без урахування показників по завданню «Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14».

Таблиця 3.4

| Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняня результативності БП з показниками попередніх періодів |
| Підпрограма 1 |  |  |  |
| Завдання 1 Забезпечення та уотримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |  |  | 90 | 83 | 7 | 0 |
| Завдання 2 Санітарне прибирання |  |  | 91 | 84 | 7 | 0 |
| Завдання 3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об"єктів вулично-дорожньої мережі |  |  | 98 | 85 | 13 | 0 |
| Завдання 4 Забезпечення утримання в належному стані пляжів | показники потребують уточнення |  |  |  |
| Завдання 5 Забезпечення благоустрою кладовищ |  |  | 98 | 83 | 15 | 0 |
| Завдання 6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |  |  | 108,5 | 87,5 | 6 | 15 |
| Завдання 7 Інші видатки з благоустрою |  |  | 83 | 83 | 0 | 0 |
| Завдання 8 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста | показники потребують уточнення |  |  | 0 |
| Загальний результат оцінки БП |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |

Бюджетна програма КФКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» набирає 95 балів. Це найнижчій показник у порівнянні з оцінкою інших бюджетних програм, що виконувались в складі Програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки».

- КФКВК 100208 Впровадження засобів обліку

витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії ( придбання приладів обліку, проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у ж/б, проведення капітальних робіт по заміні приладів обліку)

- Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

Шляхи та заходи по реалізації цільової «Програми містять загалом пріоритет визначений бюджетній програмі. Та згідно статті 28 закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств та організацій, які надають послуги з тепло - і водопостачання (детальніше див Етап4).

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 2240 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 164,533тис. грн.. Рівень фінансування склав   7,3%.

Досить дивним є рівень фінансування даної бюджетної програми, особливо з тенденцією державної політики впровадження засобів  енерго та ресурсо заощадження у житлово-комунальній сфері.

- В 2014р заплановано було придбання 3 приладів обліку води та/або теплової енергії на суму 189 тис.грн, а куплений тільки 1 прилад вартістю 36,33 тис. грн.

# З аналізу Інтернет пропозицій по теплових лічильниках для багатоквартирних будинків, одна з найбільших є вартість теплолічильника  LQM-lll, Ду125 -18420,00грн. Вартість 36,3 тис. грн. станом на 2014-2015р є необґрунтованою мінімум у 2 рази.

- На проведення повірки та ремонту 120 приладів обліку теплової енергії у ж/б було в 2014р заплановано 600тис.грн. Фактичний показник виконання даного завдання склав: 113 приладів  на суму  128,17 тис.грн.

Пояснення різниці показників від головного розпорядника :

Розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми на 2014 р. обсягом видатків та касовими видатками пояснюється: 1) невикористанням коштів в повному обсязі у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція ціни на послуги була вдвічі менша, ніж було заплановано; 2) виникненням кредиторської заборгованості на 01.01.15, у зв`язку із непроведенням платежів в УДКСУ при зареєстрованих фін. зобов`язаннях .

Тобто середні витрати на повірку та ремонт 1 лічильника в 2014р становлять 1,134 тис. грн., що навіть менші ніж заплановані -  5 тис. грн.

Таж сама ситуація виявлена в завданні БП «Проведення капітальних робіт по заміні приладів обліку» планові витрати на капремонт 1 приладу обліку – 60,428 тис. грн., фактичні – 45.28 тис. грн..

В даному випадку можна зробити висновок: або до процесу планування бюджетних витрат поставились поверхнево, або головний розпорядник завідомо завищив плановий показник ефективності, з метою отримання потенціальної неправомірної вигоди.

7.2. Результати порівняльного аналізу ефективності БП.

Аналіз ефективності не здійснювався, оскільки пакет результативних показників звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2014р не є релевантним з аналогічним пакетом  у звіті за 2013р. Для здійснення цього виду аналізу потрібно ідентичний пакет показників в звітах за 2013-14р .

- КФКВК 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств

  - Програма передбачає тільки одне  завдання по доставці померлих з місць подій до супермедекспертизи

Шляхи реалізації та заходи цільової «Програми..) не містять дослівно пріоритет визначений бюджетній програмі, однак дана бюджетної програми відповідає завданням міської політики в сфері житлово-комунального господарства з огляду на безпосереднє забезпечення життєдіяльності міста .

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках.

В 2014р дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 1630 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 1573 тис. грн.. Рівень фінансування склав   96,5%, Однак детально вивчаючи результативні показники, можна зробити висновок в їх необґрунтованості з економічної точки зору:

У 2014р вартість доставка 1 померлого з місця події до бюро судмедекспертизи склала 650 грн (у порівнянні аналогічний показник у 2013р- 763грн). Обґрунтованість вартості вказаної послуги досить сумнівна. Вартість оренди аналогічного транспорту з огляду пропозицій в мережі Інтернет для вантажоперевезень складає 90-130грн/година. Отже запланований і фактичний показник ефективності по даній бюджетні програмі, навіть з урахуванням вартості мішку для перевезення померлого,  перевищує у кілька разів справедливий рівень. В Бюджетній програмі на 2015р відповідний показник вже запланований на рівні 830 грн???

8.2.  Результати порівняльного аналізу ефективності БП.

Таблиця 3.5

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняня результативності БП з показниками попередніх періодів |
| 1 | Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду |  |  |  |
|  | Завдання 1. Доставка померлих з місць подій до супермедекспертизи |  | 211 |  | 97 | 99 | 15 |
|  | Загальний результат оцінки |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки БП |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |

Бюджетна програма КФКВК 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств набирає 211 балів. Це один з найвищих показників у порівнянні з оцінкою інших бюджетних програм, що виконувались для реалізації Програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки», хоча це само по собі говорить не стільки про ефективність виконання БП чи ефективність використання бюджетних коштів, скільки про постійність виконання задекларованого завдання.

- КФКВК 100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

Програма передбачає завдання, яке однокомпонентне з найменуванням бюджетної програми. Завдання бюджетної програми співпадає з заходами, визначеними в цільовій Програми. Фінансування даної бюджетної програми здійснювалось за рахунок цільової субвенції з державного бюджету в 2014р на  погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету  в розмірі 133480,25 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 125081,59 тис. грн.. Рівень фінансування склав 93%.

9.2.  Результати аналізу ефективності БП.

Таблиця 3.6

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняня результативності БП з показниками попередніх періодів |
|  | Завдання 1. Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв´язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування |  | 215 |  | 100 | 100 | 15 |
|  | Загальний результат оцінки |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки БП |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |

215 балів, що отримує програма, відноситься до середньої ефективності виконання бюджетної програми. Однак формальна кількість балів не впливає на визначення ефективності реалізації цільової міської Програми, оскільки сама наявність бюджетної програми обумовлена державною політикою, визначеною в Загальнодержавній Програмі реформування та розвитку ЖКГ до 2014р та Бюджетним кодексом України.

- КФКВК 170703 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

10.1. Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Придбання піскосуміші та солі

- Зимове утримання доріг (чергова служба)

- Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об`єктів, у т.ч. нанесення дорожньої розмітки

- Будівництво світлофорних об`єктів міста

- Транспортні послуги на перевезення піску

- Виконання робіт по поточному ремонту доріг

- Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

- Виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції зливової каналізації

- Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

Шляхи та заходи реалізації цільової «Програми..» містять пріоритет визначений в бюджетній програмі,

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 26373,5 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 19158,99 тис. грн.. Рівень фінансування склав   73%. Джерела фінансування даної бюджетною програми – це міська  цільова Програма та субвенції з державного та обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Оцінюючи ефективність виконання даної бюджетної програми слід зазначити:

- видатки по поточному ремонту доріг міста були заплановані і в бюджетній програмі 100203 Благоустрій міст та селищ. Показники ефективності (вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг) в обох бюджетних програмах суттєво не відрізняються. Однак, варто біло б перевірити показники продукту (площа вулично-дорожньої мережі, що підлягає поточному ремонту), заплановані в обох бюджетних програмах на предмет дублювання дислокацій шляхів,  що відремонтовані по обох бюджетних програмах. А також перевірити справедливу вартість послуги та спів ставити її з комерційною (див. вище КФКВК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ). Це набирає особливої актуальності для місцевого бюджету з огляду на факт відсутності в державному бюджеті України Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на період з 2015р (субвенції, що отримав місцевий бюджет в 2014р були надані в рамках виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, що діяла в період 2009-2014 р) .

- слід також зазначити що запланована та фактична вартість поточного ремонту доріг у 2013р склала 489,85грн/кВ.м. У 2014р аналогічний показник – склав відповідно 195,8/256,1 грн/кВ.м. Таке різке зниження вартості вказаних робіт на тлі різкого підвищення цін у 2014р викликає сумнів в обґрунтованості показника за 2013 рік.

- по бюджетній програмі в 2014р були заплановані та проведені видатки на придбання та доставку піскосуміші та солі, що у підсумку коштувало (закупівля та доставка) 203.84 тис. грн.. В звіті вказано що придбано 278473 т. піскосуміші, що можна вважати технічною помилкою в складанні звіту. Реальний об’єм піскосуміші – 278,473 т. Тобто загальна  вартість закупівлі та доставки 1 т. піскосуміші обійшлося миколаївцям 730грн. Комерційна ціна 1 т піску за оцінками інтернет пропозицій коштує в залежності  від дальності доставки, об’єму закупки та якості піску від 80до 120 грн/т. Отже навіть з урахуванням 8-9% питомої ваги технічної солі в складі піскосуміші, обов’язковість наявності якої зумовлена наказом Мінрегіону №54 від 14.02.12 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12/page, показник ефективності (вартість закупки та доставки 1 т. піскосуміші) завищений мінімум в 3 рази.

  - Результати порівняльного аналізу ефективності БП.

Таблиця 3.6

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність (215 і більше балів) | Середня ефективність (190-215 балів) | Низька ефективність (менше 190 балів) | Середній індекс виконання показників ефективності БП | Середній індекс виконання показників якості БП | Порівняня результативності БП з показниками попередніх періодів |
| 1 | Заходи з безпеки дорожнього руху |  |  |  |
|  | Завдання 1 Придбання піскосуміші та солі |  | 200 |  | 100 | 100 |  |
|  | Завдання 2 Зимове утримання доріг (чергова служба) |  | 200 |  | 100 | 100 |  |
|  | Завдання 3 Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об`єктів, у т.ч. нанесення дорожньої розмітки |  | 195 |  | 95 | 100 |  |
|  | Завдання 4 Будівництво світлофорних об`єктів міста | показники потребують уточнення |  |  |  |
|  | Завдання 5 Транспортні послуги на перевезення піску |  | 202 |  | 101 | 101 |  |
|  | Загальний результат оцінки підпрограми |  | 199 |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення ремонтів міських доріг та тротуарів |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг |  |  | 154 | 74 | 80 | 0 |
|  | Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг |  | 225 |  | 100 | 100 | 25 |
|  | Завдання 3 Виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції зливової каналізації | показники потребують уточнення |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки |  |  | 189 |  |  |  |
|  | Загальний результат оцінки БП |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |

- КФКВК 180109 Програма стабілізації та

соціально-економічного розвитку територій

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Проведення та реалізація конкурсу ОСН

- Видатки на реалізацію програми соціально-економічного розвитку

- Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2013 року та кредиторської заборгованості станом на 01.01.14

Шляхи реалізації цільової Програми містять тільки один пріоритет визначений в бюджетній програмі, (Проведення та реалізація конкурсу ОСН), друге завдання взагалі не відображає напрямків реалізації Програми. Тому мета та завдання даної бюджетної програми не повністю відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках.

В 2014р  дана бюджетна програма передбачала фінансування з міського бюджету (без кредиторської заборгованості станом на 01.01.14) в розмірі 3773 тис.грн. Фактично профінансовано в 2014р – 1666,6 тис. грн.. Рівень фінансування склав   44%.

Джерела фінансування даної бюджетною програми – це міські  цільові Програми:

- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

- Програма соціально-економічного розвитку м. Миколаєва на 2011-2014р.

- Програма поводження з собаками та котами на території м. Миколаєва на 2013-2017 рр.

- Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Миколаєві на 2012-2013 рр

На виконання заходів цільової Програми ЖКГ було профінансовано тільки завдання «Проведення та реалізація конкурсу ОСН» на суму 0,609 тис.грн. Вартість аналогічної послуги в 2013р склала 6 тис.грн. Зменшення вартості - 90%.  Головний розпорядник констатує, що роботи виконано та сплачено в повному обсязі, але не поясняє причину такого різкого зниження показника ефективності.

По іншому завданню БП  оцінити ефективність неможливо, оскільки відсутня по перше деталізація, по друге, відсутні показники ефективності. Порівняльний аналіз ефективності також не здійснювався, оскільки перелік завдань та результативних показників БП в 2014р  не релевантний з  показниками аналогічної бюджетної програми у 2013р.

- КТКВК 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

  - Аналіз відповідності завдань БП цільовій Програмі.

В рамках вказаної бюджетної програми передбачено виконання наступних завдань/підпрограм:

- Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

- Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали відповідно до прийнятих у 2012 році рішень

Шляхи та заходи по реалізації цільової Програми містять пріоритет визначений в бюджетній програмі. Тому завдання даної бюджетної програми відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування бюджетної програми у 2014р. та оцінка

ефективності по результативних показниках

Звіт по виконання паспорту даної бюджетної програми за 2014р головним розпорядником не наданий, але згідно звіту про виконання бюджету м. Миколаєва за 2014р, розміщеному на порталі ММР http://mkrada.gov.ua/content/zviti1.html заплановане та фактичне фінансування склало відповідно 12563/6443 тис.грн. Рівень фінансування -51%

Аналіз ефективності по результативний показниках та порівняльний аналіз не проводився, оскільки відсутній звіт за 2014р.

Зведена таблиця оцінки ефективності бюджетних програм представлена в таблиці:

| № | КФКВК та назва програми | Відповідність «+»повністю відповідає «+» відповідає частково «-» не відповідає | Рівень фнансування, % (касові видатки) | Кількість набраних балів порівняльного аналізу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100101 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» | + | 84 | 104 |
| 2 | 100102 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» | + | 21,8 | 161 |
| 3 | 100103 «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» | + | 82,7 | Не оцінювалось |
| 4 | 100105 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємствам, що передаються до комунальної власності» | - | 82,8 | 0 |
| 5 | 100202 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | + | 0 | Не оцінювалось |
| 6 | 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ | + | 82,9 | 95 |
| 7 | 100208 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | + | 7,3 | Не оцінювалось |
| 8 | 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств | + | 96,5 | 211 |
| 9 | 100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах | + | 93 | 215 |
| 10 | 170703 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг | + | 43 | 194 |
| 11 | 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | + | 44 | Не оцінювалось |
| 12 | КФКВК 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | + | 51 | Не оцінювалось |

Висновки

За результами аналізу бюджетних програм, що здійснювались у 2013-2014 для виконання міської цільової Програми розвитку та реформувння ЖКГ 2010-2014р можна констатувати наступне:

- Мета та завдання не всіх бюджетних програм відповідають приоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері ЖКГ та нормативно правовій базі місцевій та центральних органів виконвчої влади.

- Пакет результативних показників бюджетних програм у більшості випадків не відповідають переліку, затвердженому Наказом №945, що не дає змогу оцінити ефективність бюджетної програми з точки зору економічної обгрунтованості та порівняльний аналіз ефективності БП у період часу та на предмет доцільності застосування БП для виконання завдань цільової Програми.

- В переважній більшості бюджетних програм спостерігається необгрунтоване  завищення показників продукту та ефективності, що в свою чергу збільшує показник затрат – обсяг бюджетного фінансування для реалізації БП.

- Доцільність використання певних бюджетних програм/ завдань бюджетних програм для виконання міської цільової Програми не виправдена,

- Різний рівень фінансування бюджетних програм вказує або на неприритетність застосування даних бюджетних програм як інструменту для виконання цілей та завдань цільової Програми, або низький рівень управлінських навичок  планування результатів та виконавчої дисципліни головного розпорядника бюджетних коштів.

Етап 4

Проведення громадської антикорупційної експертизи (ГАЕ) рішення Миколаївської міської ради№45/3 від 23.01.2015р «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки»

І.  Законодавче забезпечення проведення ГАЕ  зумовило введення в дію ЗУ «Про запобігання корупції».

- антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Стаття 55 ЗУ «Про запобігання корупції» :

п.7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

п.8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.

Антикорупційна експертиза проводиться за методологією проведення антикорупційної експертизи, визначеною законодавством: Наказ Мін'юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи».

В приведеному дослідженні також використовувалась Методологія проведення ГАЕ, що була розроблена ЦППР (ГО Центр політико - правових реформ) http://pravo.org.ua/protydiia-koruptsii/metodolohiia-antykoruptsiinoi-ekspertyzy.html, адаптована  до Наказу Мінюсту №1380/5 від 23.06.2010 та апробована на проведенні ГАЕ Законів та законопроектів сесій ВРУ VІІ та VІІІ скликань.

Завданнями громадської антикорупційної експертизи є:

1) проведення комплексного дослідження нормативно-правового акту з метою виявлення корупціогенних факторів;

2) підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності або відсутності у нормативно-правових актах корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення.

Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів здійснюється щодо

- повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-  розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

В рамках проведення ГАЕ основну увагу приділено виявленню корупціогенних чинників, які досить часто зустрічаються в нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування:

Загалом можна виділити кілька основних корупціогенних факторів:

1) неправильне визначення функцій, повноважень (обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших осіб, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»):

1.1)  широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження;

1.3) надмірна свобода підзаконної нормотворчості;

1.4) відсутність відповідальності за правопорушення;

2) колізії і вади законодавчої техніки;

2.1) колізії;

2.2) корупціогенні вади законодавчої техніки;

3) прогалини в регулюванні:

3.1) прогалини в нормах матеріального права;

3.2) відсутність або недостатність контролю і прозорості;

3.3) відсутність або недостатність адміністративних і судових процедур;

3.4) відсутність або недостатність конкурсних (аукціонних)процедур;

4) неправильне визначення умов реалізації належного особі – одержувачу публічних послуг права (порушення балансу інтересів та необґрунтовані обтяження при його реалізації) або умов виконання обов’язку;

Дискреційні повноваження дозволяють на власний розсуд:

- оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини;

- обирати одну із декількох форм реагування на даний юридичний факт;

- обирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації.

Це може бути:

а) встановлення або розширення дискреційних повноважень в адміністративних процедурах, що навпаки потребують чіткого визначення компетенції органу (особи);

б) перевищення межі дискреційних повноважень, тобто НПА або пов'язані з ним інші акти не містять юридичних засобів, що дозволяють забезпечити використання дискреційних повноважень в чітко визначеному обсязі, необхідному для належного виконання особою своїх прав і обов'язків з метою, для досягнення якої їх надано;

в) неможливість у зв'язку зі способом викладення дискреційних повноважень визначити їх обсяг, а отже - встановити факт перевищення меж розсуду.

Колізії – це «надлишок» правового регулювання, що створює суперечність (розбіжність) між різними положеннями законодавства одного або різних рівнів, в яких регулюються одні й ті самі відносини, що може спричинити зіткнення двох інтересів.. У тому числі невідповідність нормативних приписів в одному нормативно правовому акті

Види колізій:

1) за юридичною силою нормативних актів, що вміщають колізійні положення (вертикальні, ієрархічні, субординаційні колізії), відрізняють колізії:

- між положеннями Конституції і законів;

- між положеннями міжнародних договорів та національними законами;

- між положеннями НПА одного рівня;

- між положеннями законів і підзаконних актів.

В результаті цього суспільні відносини, які повинні регулюватись законом, на практиці регулюються підзаконними нормами. Стає можливою «торгівля» за реалізацію прав та законних інтересів громадянина або юридичної особи, які не визнаються в підзаконному акті;

- між нормами підзаконних актів різного рівня.

2) за часом появи – це колізія, що виникає внаслідок видання в різний час принаймні двох нормативних положень з одного і того самого питання.

3) за змістом – між різними нормами рівних за юридичною силою НПА (горизонтальні колізії). Стосовно НПА такі норми можуть міститися:

- в різних НПА;

- в різних статтях одного НПА;

Надмірна свобода підзаконної нормотворчості.

Наявність цього корупціогенного фактору відкриває можливість регламентації деяких важливих питань підзаконними нормативними актами – особливістю останніх є закритість процедур підготовки і прийняття рішення.

У деяких випадках підзаконна нормо творчість є виправданою, але потрібно, щоб істотні умови регламентування визначалися при цьому НПА вищої дії.

Часто йдеться не тільки про деталізацію норм НПА, роз’яснення порядку їх застосування, а й про прийняття суб’єктом відповідальності власних правових актів (про порядок роботи зі зверненнями громадян, про проведення конкурсу тощо). Деколи вони суперечать законам.

Закон місцевого рівня – НПА органу місцевого самоврядування, залишаючи регулювання відносин суб’єкту відповідальності, провокує його на створення умов, зручних для нього самого, а не для громадян. Серед таких умов часто присутні корупціогенні норми.

Особливо небезпечними є ситуації поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному органі влади.

В рамках проведення ГАЕ бюджетних програм, що виконуються в складі цільової міської Програми окрім виявлення вище перелічених корупціогенних чинників певну увагу приділено виявленню додаткових корупціогенних чинників, які створюють загрозу здійснення корупційних правопорушень:

- Невідповідність мети, завдань бюджетної програми цілям та завданням міської цільової програми

- Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників

- показників продукту

- показників затрат

- показників ефективності

ІІ. Перелік нормативно-правових актів, використаних під час експертизи:

- Бюджетний кодекс України

- ЗУ «Про місцеве самоврядування»

- ЗУ «Про запобігання корупції»

- ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»

- Наказ Держкомітету України з питань ЖКГ № 150 від 10.08.2004

- Постанова 869 від 01.06.2011

- Наказ МФУ №945 від 27.07.2011

ВИСНОВОК

ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

| Назва нормативно правового акту | Рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки» |
| --- | --- |
| Номер | 45/3 |
| Дата прийняття | 23.01.2015 |
| Ініціатор | департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| Веб-адреса картки НПА на порталі миколаївської міської ради | http://mkrada.gov.ua/documents/22472.html |
| Додатково: бюджетні програми на 2015р, в складі яких виконується міська Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, які затверджені рішенням Миколаївської міськради №45/5 від 23.01.2015 Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік |
| КПКВК МБ 40 1 601 0 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства |
| КПКВК МБ 40 1 602 0 | Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства |
| КПКВК МБ 40 1 604 0 | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємствам, що передаються до комунальної власності |
| КПКВК МБ 40 1 603 0 | Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарств |
| КПКВК МБ 40 1 747 0 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
| КПКВК МБ 40 1 742 0 | Програма стабілізації та соціального розвитку території |
| КПКВК МБ 40 1 610 0 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
| КПКВК МБ 40 1 665 0 | Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг |
| КПКВК МБ 40 1 606 0 | Благоустрій міст, сіл, селищ |
| КПКВК МБ 40 1 631 0 (частково) | Реалізація заходів інвестиційного розвитку територій |
| КПКВК МБ 40 1 613 0 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств |
| Веб-адреса картки БП на порталі миколаївської міської ради | ВІДСУТНЯ |

РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

| Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки |
| --- |
| Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження (нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності органів влади) | 5 |
| Порушення балансу інтересів та надмірні обтяження для одержувачів публічних послуг | 1 |
| Колізії в законодавстві | 6 |
| Надмірна свобода підзаконної нормотворчості | 1 |
| Відсутність або недостатність контролю і прозорості. | 1 |
| Бюджетні програм, в складі яких виконується міська цільова Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки |
| Невідповідність цілям та завданням міської цільової програми | 1 |
| Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників показників продукту показників затрат показників ефективності | 4 |
| Колізії законодавства | 8 |

| Висновок громадської антикорупційної експертизи | Виявлено корупційні ризики. До рішень міської ради №45/5 та №45/3 від 23.01.2015 потрібно внести зміни. |
| --- | --- |
| Корупційна небезпечність НПА (за 5-бальною шкалою) | 4 |
| Суспільна важливість НПА (за 5-бальною шкалою) | 5 |

Обґрунтування.

- Задекларована суть НПА

| Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів. | Основними завданнями Програми є: - узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання; - забезпечення можливості розв’язання громадою міста Миколаєва житлово-комунальних проблем, зокрема за участю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків та органах самоорганізації населення; - стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення та їх компетенції; - створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження; - усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг; - підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів; - стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури; - мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому; - поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою; - створення дієвого механізму контролю якості житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСН та громадськими об’єднаннями; - підвищення компетенції ОСН, громадських об’єднань як контролерів якості послуг; - підвищення компетенції ОСББ для управління, утримання житла; - стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання; - розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері; - створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг шляхом проведення конкурсів; - створення механізму публічно-приватного партнерства. |
| --- | --- |

Яким чином може працювати корупційна схема:

Рішення міської ради містять корупціогенні чинники і тому застосування окремих його нормативних приписів може призвести до збільшення дискреції суб’єкта владних повноважень, що разом з виявленими колізіями  можуть стати основою для подальшого вчинення корупційних правопорушень.

НПА (рішення міської ради №45/5 та 45/3 від 23.01.2015) містять низку положень, що допускають надмірну широту адміністративного розсуду під час їх тлумачення або виконання. Це може призвести до порушення балансу інтересів та надмірного обтяження для одержувачів публічних послуг, а також ситуацій, що провокують пропонування, вимагання і одержання неправомірної вигоди посадовими особами органу місцевого самоврядування.

- Ключові наслідки

Міська цільова Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки

| Нормативний припис | Корупціогенний чинник | Наслідки |
| --- | --- | --- |
| Розділ 6. Контроль за виконанням програми | Порушення балансу інтересів та надмірні обтяження для одержувачів публічних послуг Колізії в законодавстві. Відсутність або недостатність контролю і прозорості. «Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється експертно-громадською радою при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, а також представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг». Жодним нормативним документом ЦОВВ не встановлені додаткові обмеження для громадських організацій щодо відповідності Статутів ГО та означеного виду контролю, експертизи, тощо. Отже спостерігається невідповідність змісту нормативного припису положенням нормативно-правового акта, який має вищу юридичну силу | Це може призвести до непрозорого процесу використання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди посадовими особами розпорядника цих коштів. |
| Розділі 3. Основні завдання програми та засоби, необхідні для їх виконання | Колізії в законодавстві «Розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері»; Даний нормативний припис суперечить Законодавству України в галузі тарифоутворення в сфері ЖКГ. До повноважень органів місцевого самоврядування не входить розробка механізмів (процедур порядків та інш) у сфері формування цін та тарифів в у житлово-комунальній сфері. Механізм тарифоутворення в сфері житлово-комунальних послуг, розроблений та затверджений ЦОВВ. Затвердження тарифів на послуги з газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення віднесено до компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у відповідних сферах. Механізм формування тарифів: на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій затверджений Постановою КМУ № 869 від 1 червня 2011 р «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», на послуги з перевезення ТПВ – Постановою КМУ №1010 від 26 липня 2006 р «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» | Встановлення власного механізму формування цін та тарифів може привести до надмірного обтяження споживачів та надавачів житлово-комунальних послуг та ситуації провокування отримання посадовими особами неправомірної вигоди. |
| Розділ Заходи П.1.4.1. Повірка та поточний ремонт будинкових приладів обліку. | Колізії в законодавстві Відповідно до статті 11 цього закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. Статтею 28 закону встановлено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств та організацій, які надають послуги з тепло- і водопостачання. Постановою Кабінету міністрів України № 532 від 01.10.2014 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України № 869 від 1 червня 2011 р." передбачено включення витрат за періодичну їх повірку, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування, а також формування обмінного фонду квартирних засобів обліку холодної та гарячої води) до складу тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води та централізованого постачання холодної води", Тарифи на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та теплову енергію встановлює з 2014р НКРЄКП, в розмірі, що відповідає 100%вій економічній обґрунтованості їх надання. Рішень органу місцевого самоврядування м. Миколаєва, що встановлює або відсоток зниження тарифів від економічно обґрунтованих, або перелік послуг, що фінансуються за рахунок бюджету і є підставою для надання дотації або фінансової підтримки, не виявлено. | Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду: Департаменту ЖКГ надається право самостійно, без відповідного нормативно-правового регулювання визначати підстави та порядок отримання підприємствами дотації та фінансової підтримки, що створює ризик, що вони свідомо створять можливості для вчинення ними корупційних правопорушень. |
| Розділ Заходи П.1.3. Поточний ремонт П1.4.8 підготовка до опалюваного періоду | Колізії в законодавстві Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження Даний нормативний припис суперечить рішенню виконкому миколаївської міської ради № 558 від 2010-04-21 «Про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». В означеному рішенні послуги по поточному ремонту житлового фонду та підготовки житлового фонду до опалюваного сезону фінансуються за рахунок тарифу, що встановлюється для мешканців будинків житлового фонду комунальної власності. Рішень органу місцевого самоврядування м. Миколаєва, що встановлює або відсоток зниження тарифів від економічно обґрунтованих, або перелік послуг з утримання будинків, що фінансуються за рахунок бюджету не виявлено. | Яким чином може працювати корупційна схема: невизначеність чіткого переліку підстав для отримання фінансової підтримки, дотації може викликати факт подвійного фінансування тих самих заходів, та умови для вчинення посадовими особами місцевого самоврядування корупційних дій |
| Розділ Заходи П 1.4.6. | Колізії в законодавстві Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження В даному пункті встановлено «надання субсидії та фінансової підтримки підприємствам на покриття витрат, які повинні бути але відсутні в тарифі на послуги з утримання житлового фонду, а також на покриття різниці між діючим тарифом на надання послуг і економічно обґрунтованим Невизначеність чіткого переліку послуг, які фінансуються з міського бюджету, і не входять до мінімального переліку послуг (Рішення МВК №558 від 21.04.2010) створює передумови до його різного тлумачення працівниками МВК. Нормативний припис «покриття різниці між діючим тарифом на надання послуг і економічно обґрунтованим» також суперечить рішенню виконкому миколаївської міської ради № 558 від 2010-04-21 «Про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». В означеному рішенні послуги по поточному ремонту житлового фонду фінансуються за рахунок тарифу, що встановлюється для мешканців будинків житлового фонду комунальної власності. Жодним іншим рішенням виконкому не встановлено відхилення фактичної собівартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (УБСПТ), встановленого МВК, від економічно - обґрунтованого рівня УБСПТ Тарифи на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та теплову енергію встановлює з 2014р НКРЄКП, в розмірі, що відповідає 100%вій економічній обґрунтованості їх надання. Жодним рішенням миколаївського МВК не встановлені нижчі ніж економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. |  |
| Розділ 2 Заходи П.14. 15 | Колізії в законодавстві Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження «Заміна та ремонт зовнішніх сходів та козирків під’їздів», Наказом Держкомітету України з питань ЖКГ № 150 від 10.08.2004 дані роботи входять в склад робіт по поточному ремонту будинку. Роботи по поточному ремонту входять в склад мінімального переліку послуг (Рішення №558) Жодним іншим рішенням виконкому не встановлено відхилення фактичної собівартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (УБСПТ), встановленого МВК, від економічно - обґрунтованого рівня УБСПТ. |  |
| Розділ 2 Заходи П.22. | Колізії в законодавстві Даний нормативний припис встановлює «Вивезення опалого листя у період масового падолисту з території міста» Наказ від 10 січня 2006 року N 7 Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ визначає що опале листя не входить у норму утворення твердих побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення додають відходи з площі зеленого насадження, виходячи з норми 8л з 1 кв.м зелених насаджень. Тобто вивезення ТПВ у підсумку входить складовою тарифу на перевезення ТПВ або у розрахунку на 1 мешканця, або на 1 кв. м.. Рішень ОМС міста про затвердження тарифу на перевезення ТПВ нижче економічно обґрунтованого не виявлено. | Яким чином може працювати корупційна схема: невизначеність чіткого переліку підстав для отримання фінансової підтримки, дотації може викликати факт подвійного фінансування тих самих заходів, та умови для вчинення посадовими особами місцевого самоврядування корупційних дій |
| Додаток 2 П. 1.7.2. | Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження «1.7.1 Фінансова підтримка на безповоротній основі надається: для відшкодування збитків конкретним підприємствам у випадках, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, при яких не забезпечується відшкодування витрат на виробництво товарів (робіт, послуг); Невизначеність : чітко визначених випадків та нормативно-правового підґрунтя державного та місцевого рівнів наявності умов господарювання «при яких не забезпечується відшкодування витрат на виробництво товарів (робіт, послуг); переліку підприємств, які «вимушені» працювати за цінами, тарифами, що встановлені нижче економічно обґрунтованих, створює передумови до різного тлумачення працівниками МВК. | Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду, а хто може постраждати): Департаменту ЖКГ надається право самостійно визначати суб’єктів надання фінансової підтримки та дотації без урахування природи виникнення та економічної обґрунтованості збиткової діяльності підприємства підстави надання визначеним суб’єктам фінансової підтримки, дотації, що в свою чергу створює ризик, що свідомого створення можливості для вчинення корупційних правопорушень. |
| Додаток 2: П. 1.7.1. П. 1.8.1. | Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження В п.1.7.1. підприємству надається фінансова підтримка якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним законодавством про обов’язкове страхування В п.1.8.1. підприємству надається дотація на покриття збитків комунальним підприємствам міста, засновником яких є Миколаївська міська рада; В обох пунктах у вигляді різних форм видатків присутні збитки, без конкретизації природи виникнення/отримання таких збитків. | Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду: Департаменту ЖКГ надається право самостійно визначати факт збитків підприємства порядок отримання ним дотації та фінансової підтримки, що створює ризик, що вони свідомо створять можливості для вчинення ними корупційних правопорушень. |
| Додаток 2 П. 1.7.1 Розділ2. Розгляд питання про надання фінансової підтримки та дотації | Надмірна свобода підзаконної нормотворчості В розділі 1.7.1 як підстава отримання фінансової допомоги - «якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним законодавством про обов’язкове страхування». Та у переліку документів, що надається для отримання фінансової підтримки відсутні документ, що підтверджує надання збитків, завданих стихійним лихом, та передбачений чинним законодавством про обов’язкове страхування (договір про страхування) Перелік місцевих нормативно-правових актів та ЦОВВ, що встановлюють умови господарювання підприємств за цінами та тарифами, що нижчі ніж економічно обґрунтовані | Яким чином може працювати корупційна схема: звуження переліку документів для отримання фінансової підтримки та дотації може викликати факт подвійного фінансування тих самих збитків, а також створює можливості для корупційних зловживань з боку осіб, які наділені правом визначати суб’єкт отримання бюджетних коштів у вигляді фінансової допомоги, дотації |
| Розділ 3, п 12-13. Додаток 2 П. 1. пп. 1.1. | Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження «Цей порядок визначає умови та механізм надання та використання коштів за рахунок міського бюджету на дотацію та фінансову підтримку підприємствам комунальної власності та іншим підприємствам, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, та іншими місцевими програмами» В даному нормативному приписі невизначений: - вичерпного переліку підприємств, що здійснюють заходи, передбачені міськими програмами - переліку міських програм, в рамках яких надається фінансова підтримка та дотація підприємствам - чіткого переліку заходів програм, а також відмінність означених заходів від послуг/товарів робіт/, що закуповуються за бюджетні кошти Посадовій особі місцевого самоврядування надається право самостійно без будь яких критеріїв визначати суб’єкти та підстави для отримання фінансової допомоги. | Поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному органі влади створює передумови для визначення ним такого порядку визначення суб’єктів отримання бюджетних асигнувань, який дозволив би йому зловживати службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди. Невизначеність означених понять створює передумови до їх різного тлумачення працівниками департаменту ЖКГ з метою отримання неправомірної вигоди. |

- Бюджетні програми  на 2015р, в складі яких виконується міська Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства 2015-2019рр, які затверджені рішенням про бюджет №45/5 від 23.01.2015 Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік

Корупціогенні чинники

| КПКВК МБ 40 1 601 0 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | Колізії законодавства Завдання 2.1-2.3 БП (поточний ремонт покрівель, інженерних мереж , придбання матеріалів для поточного ремонту) суперечить рішенню виконкому миколаївської міської ради № 558 від 2010-04-21 «Про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». В означеному рішенні послуги по поточному ремонту житлового фонду фінансуються за рахунок тарифу, що встановлюється для мешканців будинків житлового фонду комунальної власності. Жодним іншим рішенням виконкому не встановлено відхилення фактичної собівартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (УБСПТ), встановленого МВК, від економічно - обґрунтованого рівня УБСПТ Жодним рішенням миколаївського МВК не встановлені нижчі ніж економічно обґрунтовані тарифи і на комунальні послуги |
| --- | --- |
|  | Колізії законодавства Невідповідність пакету результативних показників паспорта бюджетної програми Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджених Наказом МФУ №945 від 27.07.11 |
| КПКВК МБ 40 1 602 0 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства | Колізії законодавства Невідповідність пакету результативних показників паспорта бюджетної програми в завдання «Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ» Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджених Наказом МФУ №945 від 27.07.11 |
| КПКВК МБ 40 1 604 0 Утримання об'єктів соціальної сфери підприємствам, що передаються до комунальної власності | Невідповідність цілям та завданням міської цільової програми Колізії законодавства Завдання даної БП жодним чином не забезпечує виконання цільової Програми реформування 2015-2019, і є дублюванням безпосередніх повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, встановлених в Положенні про Департамент ЖКГ Миколаївської міськради, затверджених рішенням міської ради від 12 грудня 2013 № 36/2 http://mkrada.gov.ua/documents/3942.html#depgkx |
|  | Колізії законодавства Невідповідність пакету результативних показників паспорта бюджетної програми Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджених Наказом МФУ №945 від 27.07.11 |
| КПКВК МБ 40 1 603 0 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарств | Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників Заплановані показники ефективності (середня вартість дератизації/дезінсекції житлового фонду) необґрунтовано завищені і складають: середня вартість дератизації/дезінсекції житлового фонду-1,118грн/кВ. м. середня вартість дезінсекції житлового фонду – 4,117 грн/кВ. м. на рік, що в свою чергу зумовлює завищення показника затрат --обсяг бюджетних видатків на проведення запланованих робіт. Реальна собівартість означених робіт складає: дератизація – 0,072-0,16грн/кВ.м на рік Дезінсекція – 0,17-0,36 грн/кВ. м. на рік |
|  | Колізії законодавства Завдання «Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду» не має законодавчого підґрунтя. Відсутні рішення місцевої влади, що встановлюють тариф на надання послуг по утриманню житла нижче економічно обґрунтованого рівня |
| КПКВК МБ 40 1 742 0 Програма стабілізації та соціального розвитку території | Колізії законодавства Завдання даної БП «Організація та проведення конкурсу ОСН, ОСББ» є дублюванням безпосередніх повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, вказаних в Положенні про департамент ЖКГ, затвердженому рішенням міської ради від 12 грудня 2013 № 36/2 http://mkrada.gov.ua/documents/3942.html#depgkx |
|  | Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників Завдання БП №1 «Організація та проведення конкурсу ОСН, ОСББ» Запланований показник ефективності (середня витрати на проведення 1 конкурсу ) необґрунтовано завищені і складають 18.107 тис. грн. на організацію проведення 1 конкурсу, що в свою чергу зумовлює завищення показника затрат --обсяг видатків на проведення запланованих послуг. Запланований показник продукту – 14 конкурсів є також необґрунтовано завищений (організувати та провести конкурс за 26 календарних днів неможливо) |
| КПКВК МБ 40 1 610 0 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | Колізії законодавства Завдання даної БП «Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках», що планується виконувати за рахунок бюджетних асигнувань суперечить статті 28 закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" встановлено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств та організацій, які надають послуги з тепло- і водопостачання. Постановою Кабінету міністрів України № 532 від 01.10.2014 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України № 869 від 1 червня 2011 р." передбачено включення витрат за періодичну їх повірку, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування, а також формування обмінного фонду квартирних засобів обліку холодної та гарячої води) до складу тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води та централізованого постачання холодної води" Жодного рішення виконавчих органів місцевого самоврядування м Миколаєва щодо проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках за рахунок бюджетних коштів з обґрунтуванням відповідної необхідності не виявлено |
| КПКВК МБ 40 1 606 0 Благоустрій міст, сіл, селищ | Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників В завданнях БП №1 №2 заплановані економічно необґрунтовані, завищені розрахункові показники ефективності, і складають відповідно: Завдання №1 «Забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов» показники ефективності – середні витрати на догляд 1Га території об’єктів зеленого господарства – 80,23 тис.грн на 1 Га в рік Завдання №2 «Санітарне прибирання» показники ефективності – середні витрати на санітарне прибирання 1Га території об’єктів зеленого господарства – 43,99 тис.грн на 1 Га в рік що в сумі становить 124,22 тис грн.. на 1Га в рік. Дане абсолютне значення в декілька разів завищене, у порівняння з аналогічними витратами в інших регіонах України (наприклад, аналогічний показник по Печерській РДА м. Києва за підсумками 2014р склав 34 тис грн. на 1Га в рік). Запланований приріст рівня інфляції – 37% http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2015 В завданні БП №3 «Забезпечення в належному стані пляжів» заплановане завищення показника ефективності (середні витрати на утримання 1Га пляжів в рік) у порівнянні з минулим періодом майже на 40 % (44,04 тис.грн-2014р, 60,783 тс. Грн. – 2015р), що ніяк не відповідає ні рівню інфляції ні рівню росту цін та мінімальної заробітної плати на 2015р |
|  | Колізії законодавства Невідповідність пакету результативних показників паспорта бюджетної програми Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджених Наказом МФУ №945 від 27.07.11 |
| КПКВК МБ 40 1 613 0 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств | Необґрунтоване завищення абсолютних значень результативних показників В завданні БП №1 «Доставка померлих з місць події до бюро СМЕ заплановані економічно необґрунтований, завищений розрахунковий показник ефективності» Середні витрати на ліквідацію 1 нештатної ситуації (доставка 1померлого до бюро СМЕ) – 830 грн, що ніяк не відповідають справедливій вартості 190-250 грн (оренда транспорту для вантажоперевезень -90-130грн/година плюс вартість анатомічного пакету для перевезення померлого -100-120грн/шт ) |
|  | Колізії законодавства Невідповідність пакету результативних показників паспорта бюджетної програми Примірному переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджених Наказом МФУ №945 від 27.07.11 |

Рекомендації:

Задля уникнення корупційних ризиків рекомендується:

- мінімізувати свободу підзаконної нормотворчості суб’єкта владних повноважень щодо порядку визначення суб’єктів отримання фінансової підтримки та дотації за рахунок міського бюджету;

- розділити повноваження визначення суб’єкта для отримання бюджетних асигнувань та повноваження контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, для чого виключити додаток 2 до Програми, замість того прийняти окреме рішення міської ради з визначеним вичерпним перелік конкретних умов, пакету документів для надання кожного виду бюджетних асигнувань (дотації та фінансової підтримки за рахунок міського бюджету), суб’єктів господарювання та перелік міських програм  заходів які виконують суб’єкти господарювання, і на виконання яких має надаватись кожен вид бюджетних видатків;

- привести Рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки» у відповідність до законодавчої бази ЦОВВ та місцевої нормативної бази в частині  тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, що є відповідальністю органів місцевого самоврядування.

- привести у відповідність до нормативно - правової бази ЦОВВ та місцевих нормативно-правових актів, цілей та завдань цільової Програми  реформування та розвитку привести ЖКГ на 2015-2019рр перелік бюджетних програм, які виконуються в складі «Програми…2015-2019»

- провести детальний перерахунок пакету результативних показників в паспортах бюджетних програм, з точки зору їх економічної обґрунтованості та внести відповідні зміни до бюджету м. Миколаєва на 2015р.

Загальний висновок

Завдання по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства головним розпорядником практично не виконуються. Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2010-2014р, що має дуже важливе значення для реалізації міської та державної політики реформування ЖКГ та відповідає пріоритетам економічного та соціального розвитку м. Миколаєва, має дуже низьку ефективність:

- Розробники місцевої цільової Програми не дотримуються вимог діючих НПА щодо методології розробки та виконання регіональних цільових програм, що в свою чергу негативно впливає на якість Програми і знижує її ефективність.

- Нечітко визначені проблема, завдання та шляхи реалізації Програми, відсутність взаємозв’язку між задекларованою метою та набором завдань та заходів на, спрямованих на досягнення мети негативно впливає у подальшому на комплектацію та ефективність бюджетних програм, якими виконується цільова міська Програма (детальніше див Етап 3).

- Назви розділів не відповідають вимогам НПА. Включаються розділи, які не передбачені-нормативними документами. Проблема не описана, тенденції змін не представлені, прогнозів змін не зроблено, пріоритетність проблем не доведена. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом не кореспондується з заявленими проблемами. Встановити відповідність мети програми визначеній проблемі є не можливим, оскільки проблема чітко не сформульована і не обґрунтована. Це унеможливлює виявлення причинної гіпотези існування проблеми та визначення мети програми для її вирішення. Завдання переважно відповідають задекларованій меті, але носять в основному неконкретний, декларативний характер. Досить вільно плануються очікувані результати, не зважаючи на заплановані заходи.

- Кількісні та якісні показники, яких планується досягти після виконання-програми, не представлені, що суперечить не тільки нормативно-правовому забезпеченню державного рівня, а навіть рішенню виконкому Миколаївської міської ради №1368 .

- Потреба в коштах для виконання заходів визначається довільно, без необхідних розрахунків. Обсяги фінансування є сумнівними і не обґрунтованими, їх реальну ефективність визначити неможливо.

- Певна частина завдань  виписаних в розділі 6 Програми «Шляхи та способи реалізації»  і направлених на реформування та розвиток сфери житлово-комунального господарства Миколаєва недоцільні, як то розробка місцевого нормативно-правового забезпечення певних відносин у вказаній сфері при  вже існуючому нормативно-правовому забезпеченні державного рівня.

- Спостерігається тенденція дублювання посадових обов’язків працівників головного розпорядника та завдань Програми, що супроводжується виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету.

- Розмите визначення результатів програми на кшталт «постійно проводиться робота», «постійно впроваджуються заходи» не дає змогу оцінити безпосередньо факт виконання завдання.

Бюджетні програми:

- Мета та завдання не всіх бюджетних програм відповідають приоритетам соціально-економічного розвитку міста в сфері ЖКГ та нормативно правовій базі місцевій та центральних органів виконвчої влади.

- Пакет результативних показників бюджетних програм у більшості випадків не відповідають переліку, затвердженому Наказом №945, що не дає змогу оцінити ефективність бюджетної програми з точки зору економічної обгрунтованості та порівняльний аналіз ефективності БП у період часу та на предмет доцільності застосування БП для виконання завдань цільової програми.

- В переважній більшості бюджетних програм спостерігається необгрунтоване  завищення показників продукту та ефективності, що в свою чергу збільшує показник затрат – обсяг бюджетного фінансування для реалізації Програми.

- Доцільність використання певних бюджетних програм/ завдань бюджетних програм для виконання міської цільової Програми не виправдена.

- Різний рівень фінансування бюджетних програм вказує або на неприритетність застосування даних бюджетних програм як інструменту для виконання цілей та завдань цільової Програми, або низький рівень управлінських навичок  планування результатів та виконавчої дисципліни головного розпорядника бюджетних коштів.

Усі вище перелічені вади повністю перейшли до нової Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва 2015-2019р., яка є по суті логічним продовженням реалізації міської політики у згаданій галузі та фінансується на відміну від «старої» Програми на 2010-2014 рр тільки за рахунок місцевого бюджету.

Рекомендації щодо підвищення ефективності реалізації Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва 2015-2019р:

- Привести структуру та розділи Програми.. на 2015-2019рр у відповідність до вимог діючих НПА державного та місцевого рівнів щодо методології розробки та виконання регіональних цільових програм

- Привести у логічну відповідність розділи програми «Завдання - заходи»,

«Проблема – Мета - Завдання», «Мета - Результати», «Результати – Результативні показники». Для чого впровадити в практику роботи виконавчих органів систему постійного навчання працівників, особливо тих, у кого в посадових обов’язках є відповідні пункти.

- Переглянути пакет бюджетних програм, якими реалізується цільова Програми ..2015-2019р на предмет доцільності використання, відповідності до законодавства (державного та місцевого), економічної обґрунтованості.

- Залучити громадськість до процесу розробки програм/змін до цільових програм, прийняття та контролю за  виконанням цільових.

- Впровадити практику періодичного контролю (квартального річного) виконання цільової та бюджетних програм, а також практику здійснення внутрішнього аудиту виконання цільових та відповідних бюджетних програм. В разі пролонгації, або прийняття нової цільової програми тієї ж галузі висновки внутрішнього аудиту повинні враховуватись при прийнятті відповідного рішення виконавчими органами місцевого самоврядування.

Для чого розробити та затвердити Миколаївською міською радою Положення про  здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм», на основі Наказу МФУ від 17 травня 2011 року № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм».

В новій Програмі 2015-2019рр окрім того виявлено корупціогенні чинники, які згідно ЗУ «Про запобігання корупції» мають буті усунені.

Задля уникнення корупційних ризиків Програми:

- мінімізувати свободу підзаконної нормотворчості суб’єкта владних повноважень щодо порядку визначення суб’єктів отримання фінансової підтримки та дотації за рахунок міського бюджету;

- розділити повноваження визначення суб’єкта для отримання бюджетних асигнувань та повноваження контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, для чого виключити додаток 2 до Програми, замість того прийняти окреме рішення міської ради з визначеним вичерпним переліком конкретних умов, пакету документів для надання кожного виду бюджетних асигнувань (дотації та фінансової підтримки за рахунок міського бюджету), суб’єктів господарювання та перелік міських програм  заходів які виконують суб’єкти господарювання, і на виконання яких має надаватись кожен вид бюджетних видатків;

- привести Рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки» у відповідність до законодавчої бази ЦОВВ та місцевої нормативної бази в частині  тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, що є відповідальністю органів місцевого самоврядування.

- привести у відповідність до нормативно - правової бази ЦОВВ та місцевих нормативно-правових актів, цілей та завдань цільової Програми  реформування та розвитку привести ЖКГ на 2015-2019рр перелік бюджетних програм, які виконуються в складі «Програми…2015-2019»

- провести детальний перерахунок пакету результативних показників в паспортах бюджетних програм, з точки зору їх економічної обґрунтованості та внести відповідні зміни до бюджету м. Миколаєва на 2015р.

Загальна рекомендація – провести антикорупційну експертизу всіх цільових і бюджетних програм, що фінансуються з міського бюджету м. Миколаєва.

# Text boxes

Миколаївська міська громадська організація

“Фонд розвитку м. Миколаєва”

Доброчесні муніципальні послуги в м. Миколаєві

Методичний посібник

[матеріали  громадської антикорупційної експертизи місцевих нормативно-правових актів та дослідження ефективності виконання місцевої цільової програми]

2015р

Видано в рамках проекту ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва «Доброчесні муніципальні послуги у м. Миколаєві та області» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією МФВ