## Slide 1: ХВОРОБИ та ЛІКИ ефективності місцевого бюджету Березанської ОТГ
Первинні результати громадського аудиту ефективності розпорядників коштів по утриманню доріг від #ГромадськаПрефектура
проект «Добрі дороги у гармонійних громадах Березанщини»» за підтримки МФ Відродження
ЕКО
БЕРЕЗАНЬ

## Slide 2
Мы строим хорошие дороги не потому что
богатые,
а мы богатые потому что строим
хорошие дороги
(американская пословица)

## Slide 3: Мета аудиту:
Дати оцінку реалізації виконавчими органами міських рад (сільських рад ОТГ) місцевої політики утримання та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури.
У тому числі, з досягнення цілей державної політики покращення якості доріг формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів

## Slide 4
Визначити причини ( фактори), які негативно впливають на ефективність використання бюджетних коштів;
Надати пропозиції щодо підвищення ефективності управлінських рішень в обраній сфері , ефективності використання бюджетних коштів на утримання та розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури

## Slide 5: Висновки (Миколаївська ОДА)
Повна відсутність стратегічного бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури області.
Програма розвитку автомобільних доріг Миколаївської області 2016-2018р не містить повного переліку ділянок, що передані САД в 2018р

## Slide 6: Висновки (Миколаївська ОДА)
  Відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури,
  Відсутність середньострокових тим більше довгострокових планів ремонтних робіт.

## Slide 7: Висновки (Миколаївська ОДА)
  Відсутність технічної документації переданих на баланс доріг загального користування місцевого значення є однією з причин “перепрофілювання” державної дорожньої субвенції
  З 50 планових закупівель відбулось лише 76%
  Жодного капітального ремонту доріг, що передані на баланс ОДА

## Slide 8: Висновки (Миколаївська ОДА)
  Неякісне формулювання предмета закупівель,
  Порушення строків узгодження планів закупівель,
  Затягування строків укладення договорів та виконання робіт :
  Договор з переможцем тендеру на ремонт (О151101 (Миколаїв-Херсон)-Любомирівка-Першотравневе-(Казанка-(Р-47) укладався більше 2 місяців.

## Slide 9: Висновки (Миколаївська ОДА)
  Затягування строків проведення торгів та укладання договорів привела до того, що значна частина ремонтних робіт припадає і припала на листопад-грудень 2018р
  відсутність контролю якості робіт обраних підрядників приводить до неякісного виконання ремонтних робіт

## Slide 10: Наслідки
“У Миколаївській області школярі із сіл Лимани, Вікторівка і Елеваторне не можуть доїхати до школи, оскільки дорога,, яку в кінці 2018р тому відремонтувала ОДА, залишається непроїзними”

## Slide 11: Березанська ОТГ
відсутність стратегічного бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури міста:
Радою ОТГ не затверджено будь яких документів стратегічного характеру обраної сфери
Повноваження – утримання комунальних доріг ОТГ
Висновки

## Slide 12
Жодної статистичної інформації щодо загальної кількості та протяжності комунальних доріг (в середині населених пунктів) ОТГ, та тих що потребують капітального, поточного (ямкового) документи ОТГ не містять
Березанська ОТГ (висновки)

## Slide 13
Відсутність повної документальної та достовірної інформації про об'єкти комунального майна – ризик недофінансування, або надмірного бюджетного фінансування
Відсутні технічні паспорти доріг та вулиць населених пунктів ОТГ
Березанська ОТГ (висновки)

## Slide 14
Жодних середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг міста (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) не існує. Розпорядник керується тільки складеними оперативними на бюджетний рік планами закупівель.
Березанська ОТГ (висновки)

## Slide 15
Всі закупівлі без використання електронної системи
Недоцільність проведення закупівель ремонтів з точки зору оптимального часу для потенційного виконання дорожніх робіт:
2018р - 3 закупівель поточного ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг. Виконання робіт – грудень 2018р
Березанська ОТГ (висновки)

## Slide 16
Заходи контролю (відсутні);
Відсутня інформація щодо претензійної роботи з боку ГРБК та депутатського корпусу
Березанська ОТГ (висновки)

## Slide 17: ПРОПОЗИЦІЇ (Березанська ОТГ)
  Розробка стратегії розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури (окрема стратегічна ціль загального стратегічного плану)
  Розробка окремої галузевої програми
  Запровадження середньострокового планування ремонтних робіт
  Затвердження технічних паспортів комунальних доріг ОТГ та розміщення їх на сайті ОТГ

## Slide 18: ПРОПОЗИЦІЇ (Березанська ОТГ)
  5. Фінансування завдань і заходів відповідно до стратегічних планів, програм соціально-економічного розвитку відповідної ОТГ; цільових програм ОТГ з середньостроковим планом ремонту доріг, середньострокових бюджетних прогнозів ОТГ на 2020- 2022 роки та річних місцевих бюджетів;
6. Співфінансування проектів і програм відповідно до Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. в частині доповнення переліку проектів ремонтів доріг загального користування місцевого значення, що прийняті на баланс розпорядженням голови Миколаївською ОДА від 01.12.2017 № 499-р.

## Slide 19: ПРОПОЗИЦІЇ (Березанська ОТГ)
6. Запровадження системи внутрішнього контролю і аудиту в ВО Березанської селищної ради
Підстави - Закон України №2646 від 06.12.18, (Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі ”)
Постанова Кабінету Міністрів України № 1062 від 12.12.2018 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001

## Slide 20: ПРОПОЗИЦІЇ (Березанська ОТГ)
6. Запровадження антикорупційної політики в ВО Березанської селищної ради