УКРАЇНА

# БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

# КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 15 листопада 2019 року № ___			    ХХХХVІI  сесія 8 скликання

с. Коблеве

Про затвердження Проекту  Програми утримання

та розвитку інфраструктури доріг на території

Коблівської сільської ради (ОТГ)

Березанського району Миколаївської області

на 2020-2027 роки

З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення ОТГ, проведення ремонту та утримання існуючих доріг загального користування місцевого значення – комунальних доріг, а також влаштування нових під’їздів з твердим покриттям по вулицях населених пунктів сільської ради, забезпечення транспортної доступності території громади, прав людини на вільне пересування та прискорення темпів соціально-економічного розвитку сіл, керуючись Конституцією України, на підставі статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента №713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»,  Указу Президента №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»,  рішення №20  XXXV сесії  8 скликання  Коблівської  сільської  ради  від 06 лютого 2019 року «Про затвердження Плану перспективного розвитку Коблівської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Проект Програми утримання та розвитку інфраструктури доріг на території Коблівської сільської ради (ОТГ) Березанського району Миколаївської області на 2020-2027 роки  (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський  голова                                             В. ПАНИЧ

Додаток № 1

до рішення сесії

Коблівської сільської ради

15 листопада 2019 року № ___

Програма

утримання та розвитку інфраструктури доріг на території

Коблівської сільської ради (ОТГ) Березанського району Миколаївської області  на 2020-2027 роки

Загальна частина

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу галузі туризму, промисловості і сільського господарства, а також соціального розвитку території Коблівської сільської ради (ОТГ) Березанського району Миколаївської області. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця нашої території, безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки  нашої громади та держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Програму утримання та розвитку інфраструктури доріг на території Коблівської сільської ради (ОТГ) Березанського району Миколаївської області  на 2020-2027 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до:

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;

- Законів України "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України";

- Стратегії сталого розвитку "Україна–2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, а також Указів Президента України від 20 листопада 2007 року №1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху", від 17 червня 2008 року № 556 "Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам";

- Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 червня 2017 року № 481-р.

Програма повністю узгоджується із Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2020 року і забезпечує досягнення стратегічної цілі 2 "Якість життя", оперативних цілей 2.1 "Безпека" в частині підвищення якості соціальної інфраструктури та 2.2 "Комфортне середовище" в частині підвищення якості дорожнього покриття, завдань 2.1.1 "Громадська безпека" і 2.2.1 "Транспортна доступність".

2.Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Визначення проблеми

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

1.    автомобільні дороги загального користування державного значення;

2.    автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

3.    автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

4.    відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

5.    автомобільні дороги на приватних територіях.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг населених пунктів здійснюється відповідним органом місцевого самоврядування, у віданні якого вони знаходяться. Структурний підрозділ ОТГ, що відповідає за питання транспорту та інфраструктури - Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради.

Балансоутримувачі доріг на території ОТГ (кілометраж, номери):

a.	ОТГ (комунальні дороги і вулиці): 5,205 км

b.	ОДА (автодороги місцевого значення): 27,4 км

c.	САД  (Укравтодор) (автодороги державного значення): 35,063 км

Всього в ОТГ - 67,668 км доріг.

Через село Коблеве проходить автомагістраль М-14 (Е 58) міжнародного та державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною європейського коридору «Чорноморське економічне співтовариство». Через близкість найбільших в Україні вантажних портів (Южний, Миколаїв, Одеса, Чорноморськ) автомагістраль М-14 (Е 58) має інтенсивний круглорічний рух вантажного і транзитного транспорту.

Усі дороги потребують проведення, як капітального, так і поточного ремонту, в наявності також є дороги, які не мають твердого асфальтового покриття та потребують грейдерування та відсипання жорствою або щебенем.

На даний час є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які мають статус обласних, районних,  і доріг комунальної власності, з причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Практично більша половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними.

Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток  Коблівської ОТГ, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг Коблівської ОТГ, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності центр - периферія;

- реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку Коблівської ОТГ;

- впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт і послуг на умовах довгострокових контрактів.

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими господарствами.

Обсяги фінансування з державного й місцевого бюджетів упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

Законом України «Про Державний бюджет України» визначається обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується з Державного бюджету Службі автомобільних доріг для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування.

Програма передбачає протягом 2020-2027 років забезпечити проведення будівництво нових доріг, реконструкцію існуючих доріг, ремонту вулиць та доріг загального користування місцевого значення Коблівської ОТГ.

3.Мета Програми

Метою програми являється проведення будівництва нових доріг, ремонту та утримання існуючих доріг загального користування місцевого значення – комунальних доріг, а також влаштування нових під’їздів з твердим покриттям по вулицях населених пунктів сільської ради, забезпечення транспортної доступності території громади, прав людини на вільне пересування та прискорення темпів соціально-економічного розвитку сіл громади, а також:

- Створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої інфраструктури.

- Покращення показників соціально-економічного розвитку громади.

- Забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності шляхом поліпшення стану автотранспортного сполучення.

4.Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- Збереження наявної та будівництво нової мережі автомобільних доріг в ОТГ.

- Покращення існуючого транспортно-експлуатаційного стану та якості доріг комунальної власності

- Забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами.

- Підвищення безпеки руху, комфортності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та підвищення безпеки пересування велосипедистів та пішоходів.

5.Учасники Програми

Коблівська сільська рада (ОТГ) та Виконавчий комітет Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ»,спеціалізовані організації, підприємства, приватні підприємці, що займаються здійсненням дорожніх ремонтно-будівельних робіт.

6.Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.Очікувані результати виконання  Програми

Виконання Програми забезпечить:

- Збереження існуючої мережі та будівництво нових доріг, а також покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади.

- Поліпшення умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів, на дорогах загального користування місцевого значення, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт.

- Покращення транспортного,  пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху.

- Збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

-  Виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- Ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності.

- Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж Коблівської об’єднаної територіальної громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку громади в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися туристично-рекреаційним територіям та діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

8.Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради,  постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

9.Очікувані результати Програми

Утримання в належному стані доріг по вулицях населених пунктів сільської громади та прокладення нових доріг, підвищення рівня безпеки руху, зменшення аварійності, покращення умов пересування пішоходів.

ПАСПОРТ

Програми утримання та розвитку інфраструктури доріг на території Коблівської сільської ради (ОТГ) Березанського району Миколаївської області на 2020-2027 рік

| Ініціатори розроблення Програми | Виконавчий комітет Коблівської сільської ради, Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» |
| --- | --- |
| Підстава для прийняття Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про Державні цільові програми», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанов Кабінету Міністрів України від 30.03. 1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони». |
| Розробники Програми | Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» |
| Співрозробники Програми | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради |
| Відповідальний виконавець | Виконавчий комітет Коблівської сільської ради |
| Учасники Програми | Коблівська сільська рада (ОТГ) та Виконавчий комітет Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ»,спеціалізовані організації, підприємства, приватні підприємці, що займаються здійсненням дорожніх ремонтно-будівельних робіт. |
| Термін реалізації | 2020-2027 рр. |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 147695,24 тис. грн |
| Коштів бюджету ОТГ | 10 % |
| Коштів інших джерел | 90% |

Заходи Програми

| № з/п | Зміст заходів Термін виконання | Сума витрат тис. грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| с.КОБЛЕВЕ |
| 1 | Нове будівництво світлофорного об’єкту на пішохідних переходах на перехресті вул.Одеська та вул.Степова в с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської області | 995,24 | 2020-2027 рр. |
| 2 | Нове будівництво пішохідних та вело- доріжок в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області | 250,00 | 2020-2027 рр. |
| 3 | Ремонт автодоріг в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області | 5000,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 6 245,24 |  |
| с. ВИНОГРАДНЕ |
| 1 | Нове будівництво автодороги до с.Українка, Березанського району Миколаївської області | 20300,00 | 2020-2027 рр. |
| 2 | Нове будівництво об’їздної дороги на винзавод ВАТ «КОБЛЕВО» с.Виноградне, Березанського району Миколаївської області | 10600,00 | 2020-2027 рр. |
| 3 | Ремонт автодоріг в с. Виноградне, Березанського району, Миколаївської області | 4150,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 35050,00 |  |
| с. МОРСЬКЕ |
| 1 | Ремонт автодоріг в с. Морське, Березанського району, Миколаївської області | 4150,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 4150,00 |  |
| РИБАКІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ(с.Рибаківка) |
| 1 | Нове будівництво доріг по вулицях: Шкільна, Рибацька, Чорноморська в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області | 4300,00 | 2020-2027 рр. |
| 2 | Капітальний ремонт асфальтового покриття по вулицях: Прикордонна, Приморська, Зоряна, Широка, Молодіжна, Будівельників, пров. Південний в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області | 2200,00 | 2020-2027 рр. |
| 3 | Обладнання автостоянки на прилеглій до оз.Тузли території в с.Рибаківка, Березанського району Миколаївської області | 750,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 7250,00 |  |
| ЛУГІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ (с.Лугове, с.Глибоке) |
| 1 | Нове будівництво автодороги до с.Коблеве, с.Рибаківка та с.Глибоке Березанського району Миколаївської області | 46000,00 | 2020-2027 рр. |
| 2 | Капітальний ремонт асфальтового покриття в с.Лугове та с.Глибоке Березанського району, Миколаївської області | 2200,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 48200,00 |  |
| УКРАЇНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ(с.Українка, с.Бесарабка) |
| 1 | Капітальний ремонт автодороги с.Українка- М14, через с.Бесарабка Березанського району Миколаївської області | 40300,00 | 2020-2027 рр. |
| 2 | Капітальний ремонт асфальтового покриття сіл Українка та Бесарабка Березанського району, Миколаївської області | 3200,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 43500,00 |  |
| НОВОФЕДОРІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ(с. Новофедорівка, с. Федорівка,) |
| 1 | Ремонт автодоріг в с. Новофедорівка Березанського району Миколаївської області | 3300,00 | 2020-2027 рр. |
| Разом: | 3300,00 |  |

Сільський  голова                                             В. ПАНИЧ